奉节县吐祥镇水毁堤防修复应急项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2020年1月16日，奉节县财政局下达水毁堤防修复应急项目资金150万元，2020年5月15日，奉节县财政局下达2020年第一批水利资金440万元。

- 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020年1月16日，奉节县财政局下达水毁堤防修复应急项目资金150万元，2020年5月15日，奉节县财政局下达2020年第一批水利资金440万元，实际到位资金550万元，预算执行率100%。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目批复资金677.98万元，于2019年8月2日作为应急抢险项目，直接委托重庆澳泰建筑工程有限公司实施，采用先实施，具体以财政评审单价为准。

- 2.项目资金执行情况分析。

工程于2019年8月2日作为应急抢险项目，直接委托重庆澳泰建筑工程有限公司实施，采用先实施，具体以财政评审单价为准。目前已支付工程款550万元。

- 项目资金管理情况分析。

我司严格按照资金申报、管理、使用执行。在项目资金使用中无违规使用、挪用资金的行为。

- 总体绩效目标完成情况分析。

该项目总体绩效目标为100分，实得100分，得分率100%。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

项目年度指标值完成水毁堤防修复河道总长822m,实际完成822m;年度指标值计划完成新建挡墙长度473.53m,实际完成473.53m。

（2）质量指标。

施工过程中，施工单位进行了自检，质量合格，我司委托平行检测机构进行了抽检，质量合格；监理单位组织了分部工程验收，质量完全合格，工程验收合格率100%，已完工程不存在质量问题。

（3）时效指标。

本工程合同工期为6个月，实际施工单位4个月即将主体工程完工，比实际提前两个月完工。

（4）成本指标。

我司在施工过程中，严格控制设计变更及增加工程量，不存在超合同工程量情况。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

本工程2018年时多年平均防洪效益为70万元，多年平均防洪效益以3%增长计。

本工程修建后，过水面积有大大减少，且工程以上区域还可被重复利用。这样就能提高本区域的土地利用率。

（2）社会效益。

本工程的修建，促进当地建设和发展、保护环境，提高乡镇防洪标准，保护沿岸人民生命财产和防止水土流失，提高了人民生活水平。

（3）生态效益。

有效的改善工程河段河道生态环境，提高沿河居民生活居住环境，提升各场镇整体形象，实现自然、经济、社会的和谐发展。

（4）可持续影响。

由以上经济效果分析和敏感性分析可看出，该工程的经济效果是显著的，方案是可行的，且具有较强抗风险能力。

奉节县吐祥镇水毁堤防修复应急项目的修建，无论是从当地建设和发展、保护环境角度考虑，还是从提高乡镇防洪标准，保护沿岸人民生命财产和防止水土流失，提高人民生活水平考虑，建设本工程均是十分必要和紧迫的，它既是关系该地区经济发展和人民生活的一项生命工程，也是改善当地生态环境的一项形象工程。

3.满意度指标完成情况分析。

由以上经济效果分析和敏感性分析可看出，该工程的经济效果是显著的，方案是可行的，且具有较强抗风险能力，一直得到社会各界及老白姓好评。老百姓满意度为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无