2021年第一批中央水利发展项目

奉节县新民河（青龙镇段）重点河段综合治理工程绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2021年2月25日，奉节县财政局以奉节财农〔2021〕43号文件下达2021年第一批中央水利发展资金823万元。

- 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

奉节县财政局2021年2月25日安排水利发展资金823万元，实际到位资金823万元，预算执行率100%。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目概算批复资金3629.27万元，计划分批实施，一期工程于2021年12月3日完成招标，中标价664.56万元。

2.项目资金执行情况分析。

工程于2021年12月23日签订施工合同，合同价664.56万元，目前已支付工程款435万元。

3.项目资金管理情况分析。

我司严格按照资金申报、管理、使用执行。在项目资金使用中无违规使用、挪用资金的行为。

- 总体绩效目标完成情况分析。

该项目总体绩效目标为100分，实得90分，得分率90%。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

项目年度指标值整治岸线长1724.13m,穿堤建筑物4处，拦河、跨河建筑物9处；实际完成整治岸线长1724.13m,穿堤建筑物4处，拦河、跨河建筑物9处。

（2）质量指标。

施工过程中，施工单位进行了自检，质量合格，我司委托平行检测机构进行了抽检，质量合格；监理单位组织了分部工程验收，质量完全合格，工程验收合格率100%，已完工程不存在质量问题。

（3）时效指标。

因疫情及设计变更影响，工期稍有滞后。

（4）成本指标。

我司在施工过程中，严格控制设计变更及增加工程量，不存在超合同工程量情况。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

无

（2）社会效益。

主要体现在防洪效益，提高了城镇居民和农村群众约2550人的生命财产安全保障率。

（3）生态效益。

本工程建成后，可以有效的减少河岸水土流失，保护岸坡的稳定，有效的改善工程河段河道生态环境，提高沿河居民生活居住环境。

- 可持续影响。

- 工程设计使用年限为20年，经历多个汛期无影响。

3.满意度指标完成情况分析。

工程建成后一至得到社会各界及群众好评，满意度为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无

重庆奉节水电开发有限公司

2024年3月26日