奉节县新民镇干沟长棚村段堤防水毁修复工程支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年第四批水利救灾资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕3号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。累计支付奉节县新民镇干沟长棚村段堤防水毁修复工程45.338496万元，本工程治理河道总长80m，治理岸线长108m，其中右堤长50m，左堤长45m，恢复引水堰13m

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况总计下达54.4533万元，共计到位 45.338496万元；项目资金执行情况共计支付45.338496万元。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

累计支付奉节县新民镇干沟长棚村段堤防水毁修复工程54.4533万元，本工程治理河道总长80m，治理岸线长108m，其中右堤长50m，左堤长45m，恢复引水堰13m。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

治理河道13m，治理岸线108m，恢复引水堰80m。

（2）质量指标。

项目验收合格率100%，工程质量合格率100%。

（3）时效指标。

按计划开工率100%，按时完工率100%。

（4）成本指标。

实际完成投资控制在概算内的项目比例100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

保障防洪工程安全度汛。

（2）社会效益。

保障居民社会生活隐定。

（3）生态效益。

促进地区生态和谐发展。

（4）可持续影响。

为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群体满意度90%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为（优）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县水利局

2024年1月17日