2020年第一批中央水利发展项目

奉节县大溪河流域重点河段综合治理工程

（五马段）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2020年5月15日，奉节县财政局下达2020年中小河流治理项目补助资金3946万元，奉节县大溪河流域重点河段综合治理工程1300万元。

- 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

奉节县财政局2020年5月15日安排水利发展资金1300万元。

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目批复资金3946万元，计划分批实施，五马段工程于2019年7月11日完成招标，中标价1942.48万元。

2.项目资金管理情况分析。

我司严格按照资金申报、管理、使用执行。在项目资金使用中无违规使用、挪用资金的行为。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

该项目总体绩效目标为100分，实得90分，得分率90%。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

项目年度指标值完成河道疏浚2.347km,实际完成2.347km;年度指标值计划完成新建堤防2.76km,实际完成2.51km,主要因为设计变更耽误工期。

（2）质量指标。

施工过程中，施工单位进行了自检，质量合格，我司委托平行检测机构进行了抽检，质量合格；监理单位组织了分部工程验收，质量完全合格，工程验收合格率100%，已完工程不存在质量问题。

（3）时效指标。

因疫情及设计变更影响，工期稍有滞后。

（4）成本指标。

我司在施工过程中，严格控制设计变更及增加工程量，不存在超合同工程量情况。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

本工程2018年时多年平均防洪效益为385万元，多年平均防洪效益以3%增长计。

本工程旅游效益分摊系数取0.2，计算得年旅游效益72.00万元。

（2）社会效益。

（1）以2017年初为基准年，正常运行期取50年。社会折现率为8％。

（2）国民经济效益流量表见14-3所示，表中假定投资置于年初，效益和年运行费用置于年末。

（3）国民经济指标：以上指标均能满足规范要求，且显得较优，可见，该项目国民经济评价是合理、可行的。

（3）生态效益。

本工程建成后，可以有效的减少河岸水土流失，保护岸坡的稳定，有效的改善工程河段河道生态环境，提高沿河居民生活居住环境，促进经济可持续发展。

（4）可持续影响。

由以上经济效果分析和敏感性分析可看出，该工程的经济效果是显著的，方案是可行的，且具有较强抗风险能力。

重庆市奉节县大溪河流域重点河段综合治理工程的修建，无论是从当地建设和发展、保护环境角度考虑，还是从提高乡镇防洪标准，保护沿岸人民生命财产和防止水土流失，提高人民生活水平考虑，建设本工程均是十分必要和紧迫的，它既是关系该地区经济发展和人民生活的一项生命工程，也是改善当地生态环境的一项形象工程。

3.满意度指标完成情况分析。

由以上经济效果分析和敏感性分析可看出，该工程的经济效果是显著的，方案是可行的，且具有较强抗风险能力，一直得到社会各界及老百姓好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、其他需要说明的问题

无

五、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分90分，评价结果为优。

重庆奉节水电开发有限公司

2024年3月27日