奉节县水利局

关于奉节县鹤峰乡观斗莲花片区农村供水“一改三提”工程2023年不做绩效评价的说明

奉节县鹤峰乡观斗莲花片区农村供水“一改三提”工程总投资1408万元，该工程于2022年11月开工建设，工期 7个月，因受疫情、征地困难影响，延长工期，预计 2024年4月完工，2023年不做绩效评价。

奉节县县水利局

2024年1月18日