大庄、荆竹集镇供水“一改三提”工程

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2023年水库移民后期扶持基金预算的通知》（奉节财农〔2023〕24号）下达大庄、荆竹集镇供水“一改三提”工程资金146万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

项目资金到位情况：2023年下达计划49万元；

项目资金执行情况：2023年支付49万元；

项目资金管理情况：项目资金使用坚持量入为出的原则，严格控制项目资金的支出范围，杜绝不符合规定支出，做到专款专用。

1. 总体绩效目标完成情况分析：

完成了兴隆镇荆竹社区水厂整治，更换净水消毒设备1套，更换DN110PE管2000m；完成了吐祥镇阳和村大庄村水厂整治，更换500m³/d 膜处理设备1 套。项目的实施极大改善了兴隆镇荆竹社区和吐祥镇阳和村大庄村等地居民的饮水安全。

（三）绩效目标完成情况分析：完成了兴隆镇荆竹社区水厂整治，更换净水消毒设备1套，更换DN110PE管2000m；完成了吐祥镇阳和村大庄村水厂整治，更换500m³/d 膜处理设备1 套。完成了年初的年度总体目标。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：更换DN110PE管2000m，水厂整治3座，完成率100%。

（2）质量指标：工程质量合格率100%。

（3）时效指标：建设周期3个月，项目按时完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：工程完工后受益人数4000人

（2）可持续影响：工程使用年限15年。

3.满意度指标完成情况分析。

受益人口满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为（优）。

奉节县水利局

2024年1月22日