奉节县平安乡三蹬坡水库工程

2023年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2021年10月28日下达2021年度水源工程市级定额补助资金1600万元。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

该项目2021年度下达资金为1600万元，2022年调整为700万元。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

该项目批复总投资4243.61万元，其中专项补助资金700万元。

2.项目资金执行情况分析。

该项目2019年8月6日完成施工招标，于2019年11月10日批复开工建设。

3.项目资金管理情况分析。

我司严格按照资金申报、管理、使用执行。在项目资金使用中无违规使用、挪用资金的行为。

- (二)总体绩效目标完成情况分析。

解决平安乡双店村、和平村及竹园镇丰竹村等3个村2600余人的饮水安全和4700余头牲畜供水问题。目前水库已完工蓄水，总体任务完成率100%。

- （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年度绩效目标数量指标为完成输水管道10.4km,管理房74m2,实际完成完成输水管道10.4km,管理房74m2。

（2）质量指标。

施工过程中，施工单位进行了自检，质量合格，我司委托平行检测机构进行了抽检，质量合格；监理单位组织了分部工程验收，质量完全合格，工程验收合格率100%；我司于2021年9月26日组织了完工验收，整体工程达合格标准。

（3）时效指标。

该项目预计在2021年12底前完成，实际完成时间为2021年9月全面完成，时效指标完成率100%。

（4）成本指标。

本次资金预算1600万元，实际执行预算1600万元，在财政预算成本内范围内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

本工程年初目标解决工程供区总人口≧2600人，解决牲畜供水≥4700头；实际水库建成投运解决工程供区总人口2620人，解决牲畜供水4792头。

（3）可持续影响。

项目完工并正常运行后，可在设计使用年限内持续发挥工程效益。

3.满意度指标完成情况分析。

通过水库受益群众满意度调查表统计平均得分为100分,群众满意度高,周边群众对水库建成投运积极支持。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展本年度项目绩效目标自评，逐项对照打分，综合评分90.35分，评价结果为“优”。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无。

五、其他需要说明的问题

- 无。

重庆奉节水电开发有限公司

2024年3月15日