奉节县2022年国家水土保持重点工程白帝、铁佛项目区支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年提前批水利发展资金的通知》（奉节财农〔2022〕38号）下达资金866万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

- （二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。累计支付奉节县2022年国家水土保持重点工程白帝、铁佛项目区524.34万元。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况（实际到位资金525万元）；项目资金执行情况（共计支付524.34万元）。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。累计支付奉节县2022年国家水土保持重点工程白帝、铁佛项目区524.34万元。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成完成治理水土流失面积21.1km2；保土耕作801.63hm2，封禁治理1180.45hm2。石坎梯田10.17hm2，土坎梯田7.98hm2，生产便道2.26km，排水沟0.38km，蓄水池2个等。截止该项目完成总工程量的98%。

（2）质量指标。项目验收合格率100%，工程质量合格率100%。

（3）时效指标。

按计划开工率100%。

（4）成本指标。

实际完成投资控制在概算内的项目比例98%，项目调整概算程序完备率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

解决白帝镇水土流失严重的问题。

（2）生态效益。

减少水土流失5.45t，增加含水量164.19万m3。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群体满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为（优）。

奉节县水利局

2024年1月16日