**奉节县县城干溪沟防洪工程项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年度第一批国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕82号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。累计支付奉节县县城干溪沟防洪工程325.140437万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：下达资金计划415万元，项目资金执行情况：累计支付325.140437万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。累计完成奉节县县城干溪沟防洪工程415万元。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。修复河道中心线长1680m, 清淤河段779.2m, 六棱块护坡修复341.68m, 底板修复1659.34m。

（2）质量指标。项目验收合格率100%，工程质量合格率100%。

（3）时效指标。

按计划开工率100%，按时完工率100%。

（4）成本指标。

实际完成投资控制在概算内的项目比例90%，项目调整概算程序完备率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

解决解决西部新区度汛的问题。

（2）生态效益。

工程使用年限10年。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群体满意度100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为（优）。

奉节县水利局

2024年1月17日