奉节县生态环境局

关于农村生活污水治理专项规划编制经费的绩效自评报告

1. 绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

2020年县财政下达我单位资金预算22万元，用于农村生活污水治理专项规划编制。

1. 部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

项目资金22万元，完成农村生活污水治理专项规划编制。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2020年，县生态环境局项目资金到位22万元。

1. 项目资金执行情况分析。

2020年，项目实际执行到位资金22万元，执行率100%。

1. 项目资金管理情况分析。

严格按照专项资金管理的要求和规定，建立健全财务管理制度和会计核算制度，不断加强财务管理内部控制制度，会计核算规范、完整，资金支出严格按照财务规定执行。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

完成《奉节县农村生活污水治理专项规划（2021—2030年）》，并通过市级专家审核。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成《奉节县农村生活污水治理专项规划（2021—2030年）》1部。

（2）质量指标。《奉节县农村生活污水治理专项规划（2021—2030年）》成果通过市级验收，编制成果验收通过率100%。

（3）时效指标。2020年6月前完成了《奉节县农村生活污水治理专项规划（2021—2030年）》，编制成果按时完成率100%。

2. 效益指标完成情况分析。

生态效益。对县域农村生活污水治理改善发挥引领指导作用。

3. 满意度指标完成情况分析。

参与单位和成果运用单位对该规划满意度达到了95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度，我单位项目——农村生活污水治理专项规划编制不存在偏离绩效目标的情况。下一步我单位将督促相关责任单位按照《奉节县农村生活污水治理专项规划（2021—2030年）》实施农村生活污水治理，确保规划的落实。

奉节县生态环境局

2021年4月8日