绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据奉节县住房和城乡建设委员会《关于下达2020年建卡贫困户等重点对象农村危房改造计划的通知》（奉节住建委发〔2020〕47号）、《关于下达2020年建卡贫困户等重点对象第二批农村危房改造计划的通知》（奉节住建委发〔2020〕127号）、《关于调整部分乡镇2020年建卡贫困户等重点对象农村危房改造计划的通知》（奉节住建委发〔2020〕163号）文件精神，我委共下达2020年建卡贫困户等三类重点对象农村危房改造133户（其中C级47户、D级86户）。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

2020年建卡贫困户等重点对象农村危房改造专项资金共计215.85万元，县财政局直接拨付至乡镇，由乡镇对改造住房验收通过后通过“一卡通”直拨到农户银行卡。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 下达2020年建卡贫困户等重点对象农村危房改造计划133户（其中C级47户、D级86户），实际实施133户，2020年已实施建卡贫困户等重点对象农村危房改造项目全部完成，完成率100%。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成2020年建卡贫困户等重点对象农村危房改造计划133户，实际完成133户。

（2）质量指标：项目工程验收合格率100%。

（3）时效指标：当年开工率100%。

（4）成本指标：C级危房改造7500元/户，D级危房改造21000元/户。

2.效益指标完成情况分析。

- （1）社会效益指标：及时完成建卡贫困户等重点对象农村危房住房改造，确保改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有效提高。

- （2）可持续影响指标：改造后房屋通过验收，保证安全期限，住房D级危房改造完成后保障住房安全期限20年以上。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 受益群众实际满意度达99%。

奉节县住房和城乡建设委员会

2021年5月25日