|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2020年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2020年危房改造补助资金 | | | **项目负责人** | | 关锐 | | |
| **主管部门** | | 奉节县住房和城乡建设委员会 | | | **实施单位** | | 各乡镇人民政府 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 215.85 | 215.85 | 10分 | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 215.85 | 215.85 |  |  | |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 对安坪镇等26个乡镇实施深度贫困村人居环境整治项目，改善群众居住环境。 | | | | 2020年11月底前完成安坪镇等26个乡镇农村危房改造项目，切实改善建档立卡贫困户等三类重点对象居住环境。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 改造C级户数 | 10 | 47户 | 47户 | 10 |  | |
| 改造D级户数 | 10 | 86户 | 86户 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目工程验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 当年开工率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
| 成本指标 | C级危房改造补助标准 | 5 | 7500元/户 | 7500元/户 | 5 |  | |
| D级危房改造补助标准 | 5 | 21000元/户 | 21000元/户 | 5 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所灯基本卫生条件 | 10 | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 改造后房屋保障安全期限 | 20 | ≧20年 | 20年 | 20 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 收益贫困人口满意度 | 10 | ≧95% | 99% | 10 |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 |  | |
| 填报单位负责人： 填表人： 杨大成 填报日期：2021.5.25 | | | | | | | | | |