附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| **（ 2020 年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 甲高镇安家村污水处理项目 | | | **项目负责人** | | | 张光奎 | | |
| **主管部门** | | 县住建委 | | | **实施单位** | | | 甲高镇人民政府 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 220 |  | 10分 | | 100% | | 10 |
| 其中：财政拨款 | |  |  |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 新建DN400主管网1500m，二级支管1500m,接户管2200m，解决安家村51户154人（其中贫困户12户34人）污水处理问题  m2200m | | | | 已建DN400主管网1500m，二级支管1500m,接户管2200m，解决安家村51户154人（其中贫困户12户34人）污水处理问题 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建DN400主管网长度 | 5 | 1500m | 1500m | 5 | |  | |
| 二级支管长度 | 5 | 1500m | 1500m | 5 | |  | |
| 接户管长度 | 5 | 2200m | 2200m | 5 | |  | |
| 质量指标 | 改造后设施验收合格率 | 20 | 100% | 100% | 20 | |  | |
| 时效指标 | 当年开工率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |  | |
| 当年完成率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 15 | ≥64人 | 64人 | 15 | |  | |
| 可持续影响指标 | 环保设施使用年限 | 15 | ≥20年 | 20年 | 15 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 | |  | |
| |  | | --- | | 填报单位负责人： 毛双铨 填表人： 刘朝伦 填报日期：2021.5.11 | | | | | | | | | | | |