奉节县甲高镇

2020年农村污水处理项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达资金645万元，资金文件号为奉节财农﹝2020﹞216号。资金已经全部到位，用于2020年农村污水处理项目。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

- 预算资金645万元已经全部到位，用于2020年农村污水处理项目。

- 2.项目资金执行情况分析。

- 用于2020年农村污水处理项目，专款专用。

- 3.项目资金管理情况分析。

- 严格执行资金管理使用要求，确保资金使用安全。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 根据年度总体目标，龙山社区新建DN400主管网1200m，二级支管1000m,接户管1000m，解决龙山社区823户1921人（其中贫困户40户123人）污水处理问题；寨沟村建设管网500米，100吨/日处理站1座，解决寨沟村150户620人（其中贫困户17户64人）污水处理问题；安家村新建DN400主管网1500m，二级支管1500m,接户管2200m，解决安家村51户154人（其中贫困户12户34人）污水处理问题，全部按照要求完成。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。龙山社区新建DN400主管网1200m，二级支管1000m，接户管1000m；寨沟村建设管网500米，100吨/日处理站1座；安家村新建DN400主管网1500m，二级支管1500m,接户管2200m。

（2）质量指标。改造后设施验收合格率均为100%，高质量完成污水处理项目。

（3）时效指标。龙山社区、安家村、寨沟村预计预期项目计划按期完成率≥100%，实际项目计划按期完成率≥100%，在2020年12月底前完成全部项目任务。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。龙山社区受益建档立卡贫困人口数≥123人安家村受益建档立卡贫困人口数≥64人，寨沟村受益建档立卡贫困人口数≥64人。

3.满意度指标完成情况分析。计划受益人员满意度达到95%以上，实际满意度达100%。

奉节县甲高镇人民政府

2021年5月11日