**奉节县城镇危房安全鉴定及动态监测**

**项目自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

县财政下达资金47.36万元，资金文件号为：奉节财建[2021]120号。主要对奉节县38栋城镇D级危房宏观巡查和裂缝监测点位移情况动态监测，掌握危房实时动态，避免出现危房倒塌伤人等危害人民生命财产安全情况出现，保障人民生命财产安全。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

城镇危房安全鉴定及动态监测项目经费预算资金47.36万元，已全部到位。

1. 项目资金执行情况分析。

城镇危房安全鉴定及动态监测项目经费主要对奉节县38栋城镇D级危房宏观巡查和裂缝监测点位移情况动态监测，避免出现危房倒塌伤人等危害人民生命财产安全情况出现。

3.项目资金管理情况分析。

县住建委严格执行资金管理使用要求，确保资金安全及使用率。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

2020年、2021年两年城镇危房安全鉴定及动态监测项目，38栋城镇D级危房动态监测100%正常运行。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。38栋城镇D级危房动态监测,实际监测38栋，完成监测记录38份。

（2）质量指标。D级危房鉴定合格率100%

（3）时效指标。按时完成率100%。

（4）成本指标。动态监测成本3000元/栋。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

奉节县38栋城镇D级危房宏观巡查和裂缝监测点位移情况动态监测，掌握危房实时动态。实际结果为通过动态监测有效保障了38栋城镇D级危房群众生命财产安全。

3.满意度指标完成情况分析。

38栋动态监测对象户对动态监测满意度目标为≥95%，实际满意率为95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位绩效目标未偏离。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将各业务科室、部门对项目绩效的达成情况，纳入其年终考核结果，其绩效自评结果将按照要求公开于相关平台。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县住房和城乡建设委员会

2022年3月18日