|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2021年排水管理资金预算 | | | **项目负责人** | | 陈铖 | | |
| **主管部门** | | 奉节县住房和城乡建设委员会 | | | **实施单位** | | 奉节县住房和城乡建设委员会 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1300 | 1300 | 10分 | 100% | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 1300 | 1300 | 10分 | 100% | | 10分 |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | |
| 完成城区污水管网100公里、雨水管网90公里日常维护，完成全县37处谷坊、箱涵清淤，完成12000吨污泥处置，完成12000吨污泥运输。 | | | | 1.城区污水管网100公里、雨水管网90公里日常维护，包括管网清掏疏通，井盖、雨篦子整治更换等工作；2.全县37处谷坊、箱涵清淤；3.污泥处置：城区全年产生污泥约12000吨，农村约4000吨；4.污泥运输：城区4个污水处理厂年产生污泥约12000吨，乡镇及村级56个污水处理厂（站）年产生污泥约4000吨。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 清掏市政管网 | 10 | 190km | 190km | 10 |  | |
| 谷坊、箱涵清淤 | 10 | 37处 | 37处 | 10 |  | |
| 污泥处置、运输 | 10 | ≥16000吨 | ≥16000吨 | 10 |  | |
| 质量指标 | 质量合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益指标 | 确保人民生活安全有保障 | 15 | 有效保障 | 有效保障 | 15 |  | |
| 可持续影响指标 | 井盖、雨篦子使用年限 | 15 | ≥1年 | ≥1年 | 15 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对排水管理及污泥处置运输满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 |  | |

|  |
| --- |
| 填报单位负责人： 陈铖 填表人： 张楠 填报日期：2022.3.24 |