|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2021年第一批新增政府债券资金计划 | | | **项目负责人** | | | 刘波 | | |
| **主管部门** | | 奉节县住房和城乡建设委员会 | | | **实施单位** | | | 奉节县城镇排水管理事务中心 | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1500 | 1500 | 10分 | | 100% | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 1500 | 1500 |  | |  | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 完成城区污水管网9.2公里、一体化污水提升泵站1座、检查井376座。 | | | | 新建城区污水管网9.2公里、一体化污水提升泵站1座、检查井376座，有效解决城区污水收集问题，提升城市形象。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建污水管网 | 10 | 9.2公里 | 9.2公里 | 10 | |  | |
| 新建一体化提升泵 | 10 | 1座 | 1座 | 10 | |  | |
| 新建检查井 | 10 | 376座 | 376座 | 10 | |  | |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |  | |
| 时效指标 | 按时完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |  | |
| 效益指标（30分） | 生态效益指标 | 改善水质污染 | 30 | 明显改善 | 明显改善 | 30 | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | ≧95% | 95% | 10 | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 | |  | |

|  |
| --- |
| 填报单位负责人：陈铖 填表人： 张楠 填报日期：2022.3.24 |