**各乡镇养护、标志标牌项目**

**支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

截止2023年12月31日财政已下达58.48万并拨付完成。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成农村公路清扫保洁300余公里和制作养护公示牌40块，验收合格率100%，解决沿线群众临时用工10人，路面干净整洁，路域环境得到了有效改善。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成300余公里农村公路清扫保洁、日常巡查等，路面保持干净整洁有序；安装养护公示牌40块，主动接受群众监督。因此数量指标得分30分。

（2）质量指标。实施的项目组织验收合格率100%。因此质量指标得分20分。

（3）时效指标。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。该项目解决就业3人，超过年初设定目标解决8人，增加了群众收入。因此经济效益得分20分。

（2）社会效益。路面干净整洁，路域环境有效改善。因此效益指标得分10分。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。社会公众对项目实施的满意度达到80%，因此满意度指标得分10分。

三、绩效自评结果情况

通过强化项目质量、进度、安全管理和养护管理，较好地完成了该项目的数量指标、质量指标、经济效益、社会效益、满意度指标任务，项目执行率达到了100%。因此通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标未发生偏离。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 各乡镇养护、标志标牌 | | | **项目负责人** | | 陈鹏 | | | |
| **主管部门** | | 县交通局 | | | **实施单位** | | 吐祥镇人民政府 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 58.48 | 58.48　　100 | 10分 | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | | 58.48 | 58.48 | 10 | 100% | | | 10 |
| 其他资金 | |  |  |  |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 完成农村公路清扫保洁300余公里和制作养护公示牌40块，验收合格率100%，解决沿线群众临时用工8人，路面干净整洁，改善路域环境。 | | | | 完成农村公路清扫保洁300余公里和制作养护公示牌40块，验收合格率100%，解决沿线群众临时用工10人，路域环境得到了有效改善。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 日常养护里程 | 300 | 15 | 100% | | 15 |  | |
| 公示牌（块） | 40 | 15 | 100% | | 15 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 20 | 100% | | 20 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 时效指标 |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 经济效益指标 | 解决就业人数 | 8 | 20 | 10 | | 20 |  | |
| 效益指标（30分） |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 社会效益指标 | 路域环境 | 有效改善 | 10 | 有效提升 | | 10 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80% | 10 | 10 | | 10 |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | | 100 |  | |
| 填报单位负责人： 胡军民 填表人：谭建军 填报日期：2024年1月22日 | | | | | | | | | | |