**普通公路桥隧检测维护**

**项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年交通专项资金的通知》（奉节财建〔2022〕66号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目总预算194万元，截至2023年12月31日财政累计下达194万元，其中2023年下达194万元，该项目已完工，定检报告经专家评审合格，相关报告已全部上传至重庆市公路桥隧数据平台。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

截至目前已按合同完成全部服务内容，定检报告经专家评审合格。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：截至目前已按合同完成桥隧定期检查201座（其中桥梁197座，隧道4座），经常性检查221座（其中桥梁214座，隧道7座），因此数量指标得20分。

（2）质量指标： 定检报告已经专家评审合格，定检报告和经常性检查报告已按要求上传至重庆市公路桥隧数据平台，检测报告合格率100%，因此质量指标得15分。

（3）时效指标：已按实施方案和合同工期完成，因此时效指标得15分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。

（2）社会效益指标：该项目现完工，保障了行人和过往车辆通行安全，因此社会效益的15分。

（3）生态效益指标。

（4）可持续影响指标：该项目的实施完成后，能确保桥梁安全通畅运行，能够及时发现桥隧病害并进行处治，确保过往车辆和行人安全，因此可持续指标得15分。

3.满意度指标完成情况分析。

过往车辆和行人满意度高，群众满意度达到86%，因此满意度指标得10分。

三、绩效自评结果情况

该项目的执行率为100%得10分；检查维修桥隧数量大于329座,数量指标得20分；按时完成检测任务，时效指标得15分；检测报告合格率为100%，质量指标得15分；保障群众出行安全有效改善，社会效益指标得15分；桥隧安全通畅有效改善，可持续影响指标得15分；受益群众对项目实施的满意度达到86%，满意度指标得10分。因此通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标未发生偏离。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

奉节县公路事务中心

2024年1月4日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出预算绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | |
| **（ 2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 普通公路桥隧检测维护 | | | **项目负责人** | | | 李再川 | | | |
| **主管部门** | | 县交通局 | | | **实施单位** | | | 县公路事务中心 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 194 |  | 10分 | | 100% | | | 10 |
| 其中：财政拨款 | |  |  |  | |  | | |  |
| 其他资金 | |  |  |  | |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | |
| 完成国省道检测维护 | | | | 该项目已完工。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | | | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（80分） | 数量指标 | 检查维修桥隧数量 | ≥329座 | 20 | 422座 | 20 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 15 | 100% | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 时效指标 | 按时检测完成 | 按时完成 | 15 | 按时完成 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 成本指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 经济效益指标 |  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障群众出行安全 | 有效改善改善 | 15 | 有效改善 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 桥隧安全通畅 | 有效改善 | 15 | 有效改善 | 15 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% | 10 | 87% | 10 | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
|  |  |  |  |  | | |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | 100 | | |  | |
| 填报单位负责人：刘波 填表人：宋万平 填报日期：2024年1月4日 | | | | | | | | |