石岗乡深度贫困村人居环境整治项目

绩效评价报告

为加强财政资金的管理，提高资金使用效益，根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)、《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》（渝办法〔2011〕233号）、《重庆市财政局关于组织区县开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（渝财绩〔2019〕9号）及《奉节县财政局关于印发2019年脱贫攻坚等项目资金绩效评价实施方案的通知》（奉节财监通〔2019〕6号）文件的要求，石岗乡深度贫困村人居环境整治项目进行了绩效自行评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景、概况

为加快推进农村人居环境整治工作，切实解决深度贫困村人居环境整治问题，打赢脱贫攻坚战，确保如期高质量脱贫。党中央、国务院高度重视人居环境整治，该项目主要帮助深度贫困村16户农户实施“三改”，改善农村人居环境问题。

根据《关于下达深度贫困村人居环境建设项目计划的通知》（奉节住建委发〔2020〕9号）文件的通知要求，石岗乡实施深度贫困村人居环境整治项目

（二）项目实施内容

1.计划改造数量

根据奉节住建委发〔2020〕9号（关于下达深度贫困村人居环境建设项目计划的通知）工作通知，建设要求完成四方村16户三改。

2.实际改造数量

实际完成四方村16户三改；实际完成率100%。

（三）资金使用情况及发放标准

1.资金拨付情况

根据奉节财农〔2020〕259号（奉节县财政局关于下达深度贫困村人居环境建设项目资金计划的通知），拨付7.45万元。

2.资金使用情况

本项目共计使用7.45万元，实际使用资金7.45万元，使用率100%。

- 资金发放标准

- 改厨：1000元/户，改厕所：1500元/户，改圈：2500元/户。

二、绩效评价情况

（一）评价目的、范围

绩效评价目的：通过开展绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，进一步完善资金分配、管理等制度，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

绩效评价范围：对石岗乡深度贫困村人居环境整治项目进行了绩效自行评价。

（二）评价原则依据

1.财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

2.财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）；

3.财政部《绩效评价工作考核暂行办法》（财预[2011]433号）；

4.重庆市人民政府办公厅《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》（渝办发[2011]233号）；

5.重庆市财政局《关于组织区县开展2018年度政策和项目资金绩效评价工作的通知》（渝财绩[2019]9号）；

6.奉节县住房和城乡建设委员会《关于下达深度贫困村人居环境建设项目计划的通知》（奉节住建委发〔2020〕9号）；

7.中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引（征求意见稿）》（会协[2015]2号）；

8.其他与本项目相关的资料。

（三）评价指标体系

经绩效评价项目工作小组充分的调研和讨论，本次绩效评价指标体系确定为一级指标3个，分别为产出、效益、满意度；二级指标9个，分别为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度；三级指标10个。经调研讨论及征询相关部门意见，决定本次绩效评价侧重于评价项目的产出、效益及满意度，因此设定一级指标权重为：产出50%、效果30%、满意度10%。

（四）评价方式方法及工作流程

本项目采取现场和非现场评价相结合的方式，综合采用了查证法、比较法、公众评判法、座谈法、因素分析法、发放调查问卷等评价方法。评价工作流程主要包括前期准备、核查资料、现场查看、评价实施、报告撰写和提交绩效报告阶段。

五、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价设总分值100分，从四个方面进行评价。按照相关文件规定，本项目绩效评价结果最终得分100分，其中：年度资金10分，产出50分、效果30分、满意度10分。具体得分详见绩效评价指标评分表，综合得分情况来看，项目从资金执行、产出、效果、满意度、管理方面结果良好。

| 项目标准分 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 资金执行 | 10 |  |
| 产出 | 50 |  |
| 效益 | 30 |  |
| 满意度 | 10 |  |
| 合计 | 100 |  |

六、主要成效

一是解决了深度贫困村四方村16户三改，有效改善人居环境整治。二是促进了农村经济发展，带动了建筑设计、建筑施工、交通运输及农产产业等行业就业，促进了农民增收。在项目实施过程中，广泛普及农房建设技术，因地制宜制定村庄规划等，有效推动了农村基本安全住房保障制度建设和农村规划建设管理水平提高，农房建设质量水平明显提高。有效带动各级政府对农村村庄规划、公共服务设施、基础设施等资金投入。结合精准扶贫，整合资源、统筹实施，将深度贫困村人居环境整治与新农村建设、美丽乡村建设、集中连片等有机结合，科学规划、整体推进，改善了农村人居环境，改善了村容村貌，提高了农民生活质量，促进了生态发展。各级党委、政府都非常重视，并精心组织，统筹安排，取得了实效，人民群众对党和政府的感激之情溢于言表，群众满意度高。

七、相关建议

1.建议健全制度，加强督促。加强财政资金的监督检查，采取必要的监控措施及手段，及时有效地对资金运行的情况实施控制，以保障资金的安全、规范运行。

2.建议完善资料，妥善保管档案。加强对档案资料的清理，完善“一户一档”信息，对信息录入不全、程序不到位的要求其认真整改，严格规范。

奉节县石岗乡人民政府

2021.5.20