| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年保障性安居工程中央基建投资项目预算的通知 |  |  | 项目负责人 |  |  | 吴恒金 |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县住房和城乡建设委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 重庆奉节城市建设有限公司 |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4949 | 4949 | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 4949 | 4949 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 开工建设翟家梁支路二期道路道路，新建道路共长1720.960m。 |  |  |  | 已建设翟家梁支路二期道路道路，新建道路共长1720.960m。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 道路改造（km） | 20 | ≧1.72 | 1.72 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | 20 | 100 | 100 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按时开工率（%） | 10 | 100 | 100 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 城镇移民人均可支配收入年增长率（%） | 15 | 9.3 | 9.3 | 15 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 新增就业岗位（个） | 15 | 100 | 100 | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 当地居民和企业对专项实施满意度 | 5 | 95%以上 | 95%以上 | 5 |  |  |  |
|  |  | 资金管理指标 （中央预算内 投资） | 资金到位率 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 填报单位负责人： 沈建华 填表人：熊兵 填报日期：2021年5月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |