附件1

| 绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 枫情水岸房屋安全鉴定 |  |  | 项目负责人 |  |  | 李芳黎 |  |  |
| 主管部门 |  | 奉节县住建委 |  |  | 实施单位 |  |  | 奉节县住建委 |  |  |
| 资金情况（万元） |  | 类 别 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.8 | 29.8 | 10分 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 29.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体完成情况综述 |  |  |  |  |
|  |  | 对奉节县枫情水岸临江4栋房屋结构安全性鉴定 |  |  |  | 已完成奉节县枫情水岸临江4栋房屋结构安全性鉴定 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 |  | 未完成原因及拟采取的措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 鉴定楼房栋数 | 15 | 4栋 | 4栋 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 鉴定面积数 | 15 | 65490.33㎡ | 65490.33㎡ | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按期完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 奉节县枫情水岸临江房屋结构安全性鉴定，为后期维护整改奠定良好基础 | 30 | 奠定基础 | 奠定基础 | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 业主单位对鉴定报告的满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10 |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 填报单位负责人： 填表人：周骧 填报日期：2021.05.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |