奉节县石岗乡污水收集处理工程两河社区污水管网完善工程项目资金自评报告

- 绩效目标分解下达情况

按照渝财农〔2020〕137号文件对县住建委下达200万元资金，在石岗乡两河社区新建DN300主管网550m；新建DN150入户支管网1600m。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 农村公益事业建设项目，奉节县生活污水厂网河一体化石岗乡污水收集处理工程两河社区污水管网完善工程资金计划200万元。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 建设农村公益设施一个，新建DN300主管网550m；新建DN150入户支管网1600m。完成率100%。

- （三）绩效目标完成情况分析。

- 1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：建设农村公益设施，新建DN300主管网550m；新建DN150入户支管网1600m。完成率100%。

（2）质量指标：污水管网质量合格率及工程验收合格率均达到100%。

（3）时效指标：截至2021年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率达100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：建设设施显著提高了当地居民的人居环境和生活环境。

（2）生态效益指标：污水排放达标率100%。

3.满意度指标完成情况分析。

当地居民对建设情况实际满意度达90%。

奉节县住房和城乡建设委员会

2022年3月10日