奉节县2021年城镇D级危房搬迁整治项目

绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《奉节县财政局关于下达2021年城市棚户区改造补助资金预算的通知》（奉节财建〔2021〕116号），下达绩效目标资金11万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金执行11万元。

2.项目资金执行率100%。

3.项目资金无挪用、占用等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成草堂镇原奇峰乡政府城镇D级危房及相关构筑物拆除整治，实际拆除房屋面积807.34㎡。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

任务计划拆除危房数量1栋800㎡，实际完成拆除危房数量1栋807㎡，完成率100%。

1. 质量指标。

工程合格率100%。

1. 时效指标。

按时完成率为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

有效保障周边群众生命财产安全。

3.满意度指标完成情况分析。

易地搬迁群众满意度高，达到90%。

奉节县住房和城乡建设委员会

2022年4月19日