|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标自评表** | | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 2021年第一批排水设施建设  中央预算内投资预算 | | | **项目负责人** | | 李纯平 | | | |
| **主管部门** | | 奉节县住房和城乡建设委员会 | | | **实施单位** | | 奉节县住房和城乡建设委员会 | | | |
| 资金情况（万元） | | 类 别 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1488 | 1488 | 10分 | 100% | | | 10分 |
| 其中：财政拨款 | | 1488 | 1488 | 10分 | 100% | | | 10分 |
| 其他资金 | |  |  |  |  | | |  |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | |
| 完成项目设计、方案联合审查、立项批复、施工图设计、施工预算编制、施工招标等前期工作，启动实施排水防涝排洪设施工程。 | | | | 新建城区雨水管网1431.5米、雨水明渠工程541.2米，改造雨水管道2021.5米，雨水管道清淤327.5米。有效解决城区雨水排放和局部内涝问题，提升城市形象。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 建雨水管道 | 10 | 1431.5m | 1431.5m | | 10 |  | |
| 新建雨水明渠 | 10 | 541.5m | 541.5m | | 10 |  | |
| 改造雨水管道 | 10 | 2021.5m | 2021.5m | | 10 |  | |
| 雨水管道清淤 | 10 | 327.5m | 327.5m | | 10 |  | |
| 质量指标 | 质量合格率 | 5 | 100% | 100% | | 5 |  | |
| 时效指标 | 按时完成率 | 5 | 100% | 100% | | 5 |  | |
| 效益指标  （30分） | 社会效益指标 | 确保人民生活安全有保障 | 30 | 有效保障 | 有效保障 | | 30 |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 10 | ≥95% | 95% | | 10 |  | |
| 合计 | |  |  |  |  |  | | 100 |  | |

|  |
| --- |
| 填报单位负责人： 陈铖 填表人： 张楠 填报日期：2022.3.24 |