奉节县高铁生态城（棚户区）路网及配套设施项目横一路东段工程项目绩效目标自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2021年第二批新增政府专项债券资金计划的通知（奉节财债[2021]3号）和《2021年第三批新增政府债券资金计划》（奉节财债[2021]4号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。该项目下达专项债券资金共计22200万元，已拨付项目实施单位重庆奉节城市建设有限公司，实施项目单位已拨付施工单位。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况，该项目专项债券资金已到位。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。已完成总的工程95%，产值近6.5亿元。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。新建道路长（m）2849.301m

新建桥梁一座（m）724.25

（2）质量指标。验收合格率（%）100%

完工及时率（%）100%

- 时效指标。完工及时率100%

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。带动当地经济5000万元

（2）社会效益。带动就业人数5000人

- 满意度指标完成情况分析。

- 服务对象满意度90%

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

重庆奉节城市建设有限公司

2022年4月18日