**奉节县甲高镇**

**2021农村供水维修养护项目源工程**

**项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达奉节县2021年农村供水维修养护项目资金计划的通知》（奉节财农〔2021〕319号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

甲高镇2021年农村供水维修养护项目预算资金12万元已向财政申请项目资金12万元，财政资金已到位12万元；已按照各村（社区）维修养护情况拨付12万元工程款；甲高镇2021年农村供水维修养护项目工程资金拨付均按程序拨付，拨款到乡镇后，由施工方按照合同约定，提供相关资料到镇财政拨款。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

甲高镇2021年农村供水维修养护项目工程已按合同要求完工，完工率100%。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

（一）整修维护四湾村大梁上300m³饮水池一口，4万元。

（二）整修后包30m³蓄水池一口，0.9万元

（三）整修干沟湾20m³取水池2口，大地坪取水堰60米，2.658万元  
 （四）大地村1组、3组更换饮水管道0.6356元

（五）整修光明村磨子坪集中供水池管道，0.2032万元

（六）整修九洞村石槽片区饮水管网，2.08万元

（七）红龙社区山坪塘排危，0.5万元

（八）水车送水，0.7万元

（九）为群众购买水桶，0.3232万元。

1. 质量指标。

甲高镇合营社区四方田水源整治工程严格按照水利设施质量要求施工，并做好相关资料，按照“能关住水”作参照，均为合格

1. 时效指标。

甲高镇2021年农村供水维修养护项目工程在规定期限内完成施工，无延期

1. 成本指标。

甲高镇2021年农村供水维修养护项目工程实际完成投资控制未超出预算投资。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。无。

（2）社会效益。

本工程实施后能保障满足群众对水量水质的要求，改善农村生活供水条件与饮水质量，有利于该区域的中长期发展规划，缓解社会矛盾，促进地方经济的发展，加快全面建设小康建设步伐。

1. 生态效益。无。
2. 可持续影响。

考虑当地的具体情况本工程设计年限取设计为10年。2020年为基准年，2030年为设计水平年。

3.满意度指标完成情况分析。

本工程为民生工程，群众满意度明显上升。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分98分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因降雪等天气原因，施工进度有所影响。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表