奉节县甲高镇

2021年因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况

- 2021年，根据奉节财建[2021]184号，县财政拨付甲高镇2021年因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金总额共计38.5万元，根据甲高镇实际情况，全面加强因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建工作。按照有关制度规定，灾害发生后根据灾情及时启动救灾应急响应，及时安排下拨自然灾害救灾资金，协助做好因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建各项工作，切实保障受灾群众基本生活；实行分类救助，突出重点，确保救灾资金及时安全发放到位。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

甲高镇2021年因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建总额38.5万元全额到位，全部调入甲高镇财政办，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

甲高镇2021年因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金执行数38.5万元，执行率100%，主要用于对因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建的资金补助，后续即时回访，并调查灾后恢复情况。

3.项目资金管理情况分析。

甲高镇严格按照县级标准，对受灾群众的房屋倒塌情况进行核实，按照倒塌房屋间数进行补助，其中建档立卡贫困人口是重点关注对象。甲高镇在项目中合理使用资金，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

- 甲高镇根据实际情况对房屋因灾受损和倒塌的受灾人员拨发灾害补助资金，总体绩效目标完成情况是100%完成目标任务，即时完成回访调查等工作，慰问受灾群众，稳定受灾群众情绪。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2021年甲高镇因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建受灾群众人数82人，受灾贫困人员救助率达到100%。

- 质量指标。

受灾群众接受救助后，年底前及时入住修缮重建的新房，生活情况等有明显好转，达到了救助工作的预期。

- 时效指标。

补助资金发放及时率为100%。

- 成本指标。

在此项目中受灾群众补助最低标准为：严重损坏及倒塌按6000元/间房补助，最高补助25000元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

此项目实施后受益人口数为82人，救助后家庭情况有所好转。

- 可持续影响。

此项目完成后群众可以在重建房屋里至少入住4年。

3.满意度指标完成情况分析。

2021年甲高镇因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建救助的实施，受益群众满意度为90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年甲高镇因灾倒塌和严重损坏民房恢复重建救助的实施，群众满意度偏离绩效目标，下一步将着手了解群众需求，及时解决群众困难，提高群众满意度。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用单位做好绩效自评发现的问题，并进行认真整改，确保改善人居环境的目标保质保量完成。我们按照规定公开，接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

附件：项目支出预算绩效目标自评表