**平安乡人民政府**

**2022年平安乡咏梧村产业提升项目**

**支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于追加下达平安乡咏梧村2022年产业提升项目资金计划的通知 》（奉节财农〔2022〕173号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标.

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

本单位已收到平安乡咏梧村产业提升项目专项资金34万元，并完成末端支付34万元。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

本单位按照上级要求，依规定程序，已将全部款项用于咏梧村产业路硬化工程，提升咏梧村产业发展基础设施水平。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。产出指标设定分值为50分，自评得分50分，具体完成情况分析如下：

（1）数量指标。目标设定完成咏梧村产业路硬化3.5公里，分值10分；实际完成咏梧村产业路硬化3.5公里，本项自评得分10分。实施项目内容个数1个。

（2）质量指标。目标设定项目建设质量达标率100%，分值为20分。质量达标率100%，本项自评得分20分。

（3）时效指标。目标设定按时完成率100%，分值为10分。本单位在收到资金后的第一时间里，完善相关的规定程序，按时完成100%，本项自评得分10分。

2.效益指标完成情况分析。效益指标设定分值为30分，自评得分30分，具体完成情况分析如下：

（1）经济效益。带动务工就业人数40人次。

（2）社会效益。有效提高产业发展现状

（3）可持续影响。目标设定持续使用年限≥5年，分值为10分。经核实该项全部符合标准，本项自评得分10分。

3.满意度指标完成情况分析。满意度指标设定分值为10分，自评得分10分，具体完成情况分析如下：

目标设定受益贫困人口满意度95%，分值为10分。通过工作人员发放问卷和走访调查，受益人员满意率≥95%。

3.成本指标完成情况分析。项目建设成本34万元。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

附件：项目支出预算绩效目标自评表