2022年中央自然灾害救灾资金-旱灾生活

救助资金支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年中央自然灾害救灾资金预算的通知》（奉节财建〔2023〕48号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况2023年下达新民镇2022年中央自然灾害救灾资金-旱灾生活救助资金计划15万元，共计到位15万元；项目资金执行情况2023年度新民镇共计支付中央自然灾害救灾资金-旱灾生活救助资金15万元，已全部支付到位；项目资金管理情况，我单位严格按照财政资金相关管理规定进行支付。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

铺设引水管及入户管6400m，新建抗旱蓄水池1座1000m³，新建人饮蓄水池一座70m³。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。铺设引水管及入户管6400m，新建抗旱蓄水池1座1000m³，新建人饮蓄水池一座70m³。

（2）质量指标。验收合格率达到100%。

（3）时效指标。按时完工率达到100%。

2.效益指标完成情况分析。

社会效益。有效地缓解了灾情对群众生产生活的影响。

3.满意度指标完成情况分析。受益群众满意度达到98%以上。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

新民镇人民政府

2024年1月9日