奉节县新民镇中台伞坪等村提水饮水工程支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况表。奉节县财政局《关于下达2022年中央水利救灾资金（抗旱）项目计划的通知》（奉节水发〔2022〕75号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目计划资金160万元。

- 总体绩效目标完成情况分析。

伞坪村：从三岔溪沟提水至伞坪村已成蓄水池，新建泵站3座、提水主管道2.6千米。中台村：从齐心堰提水至中台村已成蓄水池，新建泵站1座、主管道8.0千米。1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

安装提水管道2.6公里，安装主管道8公里，新建泵站4座。

- 质量指标。

- 项目质量合格率100%。

- 时效指标。

- 项目完工及时率100%

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

抗旱受益人数3906人，受益脱贫人口660人。

- 生态效益。

- 改善环境情况良好。

- 可持续影响。

- 项目持续发挥作用期限：15年。

- 满意度指标完成情况分析。

- 居民满意度为93%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优

新民镇人民政府

2024年1月17日