奉节县新民镇九树村供水标准化改造工程

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县政下达项目绩效目标情况财。奉节县财政局《关于下达2020年农村饮水安全巩固提升项目资金计划的通知》（奉节财农〔2020〕185号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

- 项目计划资金99.56万元。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 巩固提升150户500人饮水问题，贫困户25户74人。（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

安装1套净水设备，修建30㎡设备管理用房，修建100m³清水池。

- 质量指标。

- 验收合格率100%，设计取水量保证率95%，

- 时效指标

- 项目完工及时100%

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

有限提升150户500人饮水问题，贫困户25户74人。

- 可持续影响。

- 项目持续发挥作用期限：10年。

- 满意度指标完成情况分析。

- 居民满意度为95%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99分，评价结果为优。

新民镇人民政府

2024年1月17日