奉节县新民镇新型农村集体经济项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况表。奉节县财政局《关于下达2023年第三、四批衔接资金计划的通知》（奉节财农〔2023〕69号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

- 财政已拨付资金95%，共计665000元，我镇已全部支付给李湾村集体经济组织。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 拟建设农产品加工厂500平方米，库房及晒坝1100平方米，投产后预计年经营性收入30万以上，年经营性收益6万元以上；已完成场地平整及部分厂房建设。

# （三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成厂房面积880㎡。

- 质量指标。

- 项目未完工验收。

- 时效指标。

- 项目完工及时率80%

- 成本指标。

- 项目未超成本控制量。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

项目未完工，暂未产生效益。

- 可持续影响。

- 项目持续发挥作用期限：长期。

- 满意度指标完成情况分析。

- 项目未完工，未完成满意度调查。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分46分，评价结果为差。

新民镇人民政府

2024年1月17日