奉节县新民镇李湾村水池整治工程项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）县政下达项目绩效目标情况财。奉节县财政局《关于下达2020年农村饮水安全巩固提升项目资金计划的通知》（奉节财农〔2020〕185号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

- 资金计划23.53万元，2023年下达预算5.18万元，拨付0.89万元。

- 总体绩效目标完成情况分析。

# 整治水池2座，新建2立方米取水池1座，30立方米蓄水池1座。巩固提升7户20人饮水问题。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

整治水池2座，新建取水池1座，新建蓄水池1座。

- 质量指标。

- 验收合格率100%

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

农村饮水安全保障7户20人。

- 可持续影响。

- 项目持续发挥作用期限：10年。

- 满意度指标完成情况分析。

- 居民满意度为100%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分91.72分，评价结果为优。

新民镇人民政府

2024年1月17日