新民镇观音庵产业园建设项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

# 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2023年第二批衔接资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕272号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

# （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况2023年下达新民镇观音庵产业园建设项目资金计划300万元，共计到位285万元；项目资金执行情况2023年度共计支付285万元，到位资金已全部支付到终端，因该建设项目尚未完成结算审计，待完成结算审计后，再次申请用款计划，并按照相关规定进行支付；项目资金管理情况，我单位根据工程建设进度情况，向施工方拨付资金。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

完成新建公厕43㎡，厂房整修581.56㎡，办公用房整修936.69㎡、沥青路面铺装2520㎡，新建30m³化粪池一座，新建M7.5浆砌块石挡墙125.7m，新建衡重式挡墙32m，新建围墙205m，新建青石栏杆101m，停车位20个。

# （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成公厕新建43㎡，厂房整修581.56㎡，办公用房整修936.69㎡、沥青路面铺装2520㎡，新建30m³化粪池一座，新建M7.5浆砌块石挡墙125.7m，新建衡重式挡墙32m，新建围墙205m，新建青石栏杆101m，停车位20个。

（2）质量指标。验收合格率达到100%。

（3）时效指标。按期完成了新民镇观音庵产业园建设项目建设任务。

（4）成本指标。累计完成支付新民镇观音庵产业园建设项目285万元，剩余款项待完成该工程项目结算审计后进行支付。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。实现就业人员月均收入1800元~4000元。

（2）社会效益。实现本地就业26人。

（3）可持续影响。该项目建设完成后预计可使用20年。

3.满意度指标完成情况分析。入驻新民镇观音庵产业园企业满意度达到98%以上。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因该建设项目尚未完成结算审计，待完成结算审计后，再次申请用款计划，并按照相关规定进行支付。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

新民镇人民政府

2024年1月8日