**2021年水库移民后期扶持基金项目资金项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。

奉节财农〔2021〕94号下达奉节县长安乡天赐湖水库一期安置房文化广场工程建设项目238万元，用于1、修建文化广场666平方米；2、停车场125平方米；3、消防管道500米；4、人行道铺装300米；5、太阳路灯51盏。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位238万元。

2.项目资金执行238万元，此笔资金已全部用于奉节县长安乡天赐湖水库一期安置房文化广场工程建设。

3.项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开资助对象。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

财政补助资金238万元，现已全部拨付到位。建设内容为：1、修建文化广场666平方米；2、停车场125平方米；3、消防管道500米；4人行道铺装300米；5、太阳路灯51盏。受益人口满意度达98%。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标，1、修建文化广场666平方米；2、停车场125平方米；3、消防管道500米；4人行道铺装300米；5、太阳路灯51盏。

（2）质量指标，验收合格率100%。

（3）时效指标，建设周期12个月。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益，改善人居化境和丰富文化生活约880人。

（2）生态效益指标，有效改善生态环境。

（3）可持续影响指标，可使用年限达30年以上。

3.满意度指标完成情况分析，受益人口满意度达到99.5%。三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.8分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

受益面不宽，导致部分未受益农户对本项目的实施不认可，所以群众满意度偏离目标设定值。

五、其他需要说明的问题

无其它需要说明的情况