**奉节县草堂镇土地垭山坪塘除险加固**

**整治工程自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。根据奉节县财政局《关于下达奉节县草堂镇土地垭山坪塘除险加固整治项目自己计划的通知》（奉节财农[2021]47号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2021年度关于草堂镇土地垭山坪塘除险加固整治资金已到70万元，全部调入草堂镇财政办，资金到位率70%。  
 2.项目资金执行情况分析

2021年度关于草堂镇土地垭山坪塘除险加固整治资金执行数70万元，执行率70%，主要用于草堂镇土地垭山坪塘除险加固整治。

3.项目资金管理情况分析

（一）2021年度，草堂镇严格按照县财政局关于扶贫资金管理办法的要求，提高了资金执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

1. 总体绩效目标完成情况分析

该基础设施实施后，该村集体经济组织水源得到保障，排除土地垭山坪塘目前存在的病险及保障群众生活及生产用水需求，对该山坪塘进行除险加固整治，助推乡村振兴战略的实施。

（三）绩效目标完成情况分析  
1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。大坝上游迎水面开V型槽后M10水泥砂浆勾缝；坝顶、下游坝坡0.2m厚；放水卧管19.9m、涵管出口15m、溢洪道45.5m；施工便道、上坝人行道路550m、55m

（2）质量指标。项目工程未验收。

（3）时效指标。截至2021年底，年度资金执行率60%

2.效益指标完成情况分析

社会效益指标。排除土地垭山坪塘目前存在的病险和保障群众生活及生产用水需求。

3.满意度指标完成情况分析

通过2020年草堂镇土地垭山坪塘除险加固整治的实施，群众满意度为98%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县草堂镇人民政府

2022年4月24日