奉节县草堂镇欧营、七里等村引水项目支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年中央水利救灾（抗旱）资金预算的通知》（奉节财农〔2022〕232号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2023年1月收到项目资金30万元，到位率61.8%；2023年9月收到项目资金13.5991万元，到位率96%；项目资金执行情况：2023年1月支付项目资金30万元；2023年9月支付项目资金13.5991万元；项目资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金,项目资金到位后，做到了专款专账专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 全面完成建设任务，工程的实施将极大的缓解草堂镇欧营村、七里社区干旱现状，解决旱情水源缺水问题，保障草堂镇欧营村、七里社区205户820人的生活用水水源，为草堂镇抗旱工作做出突出贡献。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。新建蓄水池2口；新建取水池1口；铺设管道1.67km；整治引水渠0.183km。

（2）时效指标。项目完成及时率100%。

（3）成本指标。小于等于48.54万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。巩固提升农村饮水安全205户820人。

（2）可持续影响。工程使用年限20年。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度95%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.6分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无

五、其他需要说明的问题

无

草堂镇人民政府

2023年3月13日