奉节县草堂镇人民政府

2022年郭绪清家庭农场“两品一标”创建及示范农场建设项目自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 1.2022年奉节县郭绪清家庭农场“两品一标”创建及示范农场建设项目资金预算下达情况：由县财政拨款10万元。

- 2.绩效目标情况：通过项目的实施，可存栏能繁母猪50头，年出栏肥猪600头；同时带动了农业产业发展，解决了4人劳动力就业；给社会带来一定的经济效益。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2022年共收到财政拨款10万元用于奉节县郭绪清家庭农场“两品一标”创建及示范农场建设项目资金费用。

2.项目资金执行情况分析。奉节县郭绪清家庭农场“两品一标”创建及示范农场建设项目资金使用10万元，具体执行情况如下：

改建养殖场地227平方米，扩建产房27平方米，扩建育肥舍200平方米，排污管道200口径120米长，改建饲料草棚61.10平方米，砖混结构赶猪栏24米，购置母猪产床2张，仔猪保育床135张，干湿喂料器10台，促进产业的持续发展。

3.项目资金管理情况分析。2022年全年预算10万元用于郭绪清家庭农场“两品一标”创建及示范农场建设项目资金费用，全年执行实际到位10万元，执行率100%。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

全面完成年初设定目标，在中梁村改扩建猪场项目完成，现存栏能繁母猪20头，年出栏肥猪400多头，带动了农业产业发展，解决了4人劳动力就业，给社会带来了一定的经济效益。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。在中梁村改扩建猪场项目完成，现存栏能繁母猪20头，年出栏肥猪400多头，带动了农业产业发展，解决了4人劳动力就业，给社会带来了一定的经济效益。

（2）质量指标。验收合格率100%。

（3）时效指标。及时完成率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。可存栏能繁母猪50头，年出栏肥猪600头。

（2）生态效益。粪污干湿分离，还田种草养畜。

（3）可持续影响。坚持可持续发展战略，通过项目的实施，促使当地产业向环保、生态、绿色方向发展，促进产业的持续发展。

3.满意度指标完成情况分析。人民群众对坚持可持续发展战略，促使当地产业向环保、生态、绿色方向发展满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将2022年奉节县郭绪清家庭农场“两品一标”创建及示范农场建设项目资金自评结果公开在奉节县人民政府网。

五、其他需要说明的问题

无。

奉节县草堂镇人民政府

2023年3月15日