**草堂镇种养循环生态绿色果园基地项目**

**支出自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

县财政下达项目绩效目标情况。《奉节县财政局关于下达2023年第二批衔接资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕272号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

**二、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2023年7月收到项目资金100万元，到位率50％；2023年8月收到项目资金60万元，到位率80％，2023年10月收到项目资金10万元，到位率85%；2023年12月收到项目资金29.7951万元，资金到位率99.9%；项目资金执行情况：2023年支付项目资金199.7951万元；项目资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金，项目资金到位后，做到了专款专账专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

全面完成建设任务，生草栽培2500亩；新建堆粪池4口；进场路60米以及场坪硬化541平方米，种兔购置、圈舍整修，有效改善绿色生态环境1年以上。

（三）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。生草栽培2500亩；新建堆粪池4口；进场路60米以及场坪硬化541平方米。

（2）质量指标。验收合格率100%。

（3）时效指标。完成及时率100％。

（4）经济效益指标。带动农户务工增收10人以上。

（5）生态效益指标。有效改善绿色生态环境1年以上。

（5）可持续影响指标。使用年限10年以上。

（6）满意度指标。满意度指标群众满意度95％。

**三、绩效自评结果情况**

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.9分，评价结果为优。

**四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无

**五、其他需要说明的问题**

无

奉节县草堂镇人民政府

2023年12月20日