**奉节县草堂镇2022年农村公路安全生命防护工程自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）奉节县发展和改革委员会《关于同意奉节县草堂镇2022年农村公路安全生命防护工程立项的批复》(奉节发改投[2022] 258号) , 资金来源市级补助资金与乡村振兴资金。

1. 绩效目标完成情况分析
2. 资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2022年10月收到项目资金98.2万元，2023年5月收到项目资金11.587万元，共计收到109.787万元，到位率47.3%；项目资金执行情况：2023年5月前共计支付项目资金109.787万元；项目资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金,项目资金到位后，做到了专款专账专用。

1. 总体绩效目标完成情况分析

该项目实施后，竣工验收合格率为100%。防护栏将帮助减少交通事故的发生，进而降低交通伤亡的风险，过往的车辆和行人将更加安全，使全村农户受益，受益农户满意度为100%，安全的道路环境将有助于提高农村地区的社区安全感和发展潜力，吸引更多人前来居住和投资。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。公路安全防护路线全长12836m(其中桂兴村1964m、石马村3296m、欧营村3536m、双凤村2368m、天秤村1672m )。

（2）质量指标。竣工验收合格率100%。

（3）时效指标。截至2022年底，该项目完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。受益农户全村。

（2）可持续目标。长期使用。

3.满意度指标完成情况分析

奉节县草堂镇2022年农村公路安全生命防护工程的实施，群众满意度为100%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

五、其他需要说明的问题

无

奉节县草堂镇人民政府

2024年1月9日