奉节县草堂镇2023年农村生活垃圾治理项目

自评报告

- 绩效目标分解下达情况

- （一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2023年第二批衔接资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕272号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。我镇2023年农村生活垃圾治理项目资金预算安排共32万元，具体计划分配如下：

- 1.生活垃圾收集转运。维修12个垃圾钩背箱，购买100个垃圾桶，新建柑子村廉租房附近渝巴路旁2幅生活垃圾分类宣传标语，1处垃圾分类宣传画；全镇14个村的生活垃圾收集转运。

- 2.2023年新建市级示范村。新建市级示范村天坪村，配备1名垃圾分类指导员，配备垃圾分类亭3个，垃圾分类宣传固定标语3处，建厨余垃圾沤肥池1个。

- 绩效目标情况：通过清理、收运生活垃圾，规范生活垃圾定点、分类投放，实现垃圾分类变废为宝和减量，人居环境得到明显改善，提高群众满意度认可度，受益户6500户。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

- 2023年共收到财政拨款32万元，全部用于增强全镇各村的生活垃圾治理能力，建设垃圾分类投放收集点，配置分类垃圾桶，制作宣传标语、宣传画，支付全镇承包辖区内生活垃圾的收集、清运工作，新建垃圾分类示范村的费用等共计32万元。

- （二）总体绩效目标完成情况分析。

全年基本完成年初设定目标，全镇辖区内逐步建立分类投放、分类收运、分类处置的生活垃圾处理系统，实现资源有效利用，居民对草堂镇工作满意度较高。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成14个村（社区）辖区内生活垃圾的收集、清运工作，维修垃圾钩背箱12个，购买垃圾桶100个，制作垃圾分类宣传标语2幅、宣传画1处，新建垃圾分类示范村1个。本项自评得分25分。

- 质量指标。

- 质量合格率100%，当年全部验收合格，本项自评得分10分。

- 时效指标。

- 该项目在规定时间内完成，按时完成率100%，本项自评得分5分。

- 成本指标。

- 成本均在控制范围内，成本控制率100%，本项自评得分10分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

通过清理、收运生活垃圾，规范生活垃圾定点、分类投放，实现了垃圾分类变废为宝和减量，人居环境得到了明显改善，提高了群众满意度认可度。受益农户6500户，有效降低了1100户贫困户生活垃圾处理等方面的支出。本项自评得分10分。

- 生态效益。

- 居民环境进一步美化，农村生活垃圾治理率明显提高，改善了全镇14个村的生态环境，本项自评得分9分。

- 3.满意度指标完成情况分析。

- 居民对草堂镇工作满意度进一步提高，满意度达100%，本项自评得分10分。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展农村生活垃圾治理项目支出绩效目标自评，综合评分99.9分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

从自评整体结果分析，未偏离绩效目标。但在生态效益方面，虽有效改善了生态环境，但没达到预期效果，原因在于少数村民的生活习惯未得到有效提升，仍存在乱扔垃圾、破坏生态环境的行为。下一步应从培养村民的良好生活习惯入手，加大农村生活垃圾分类治理的宣传力度，真正实现“垃圾减量、变废为宝、生态良好”的总体目标。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：草堂镇2023年农村生活垃圾治理项目绩效目标自评表

（本页无正文）

奉节县草堂镇人民政府

2023年9月18日