**2021年生态工业园区中药饮片厂**

**建设项目自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达转移支付预算和绩效目标情况。2021年县林业局计划投资170万元，主要用于园区中药材加工厂建设。根据《关于同意奉节县2021年第一批林业产业扶贫项目作业设计的函》（奉节林函〔2021〕212号），草堂镇2021年园区中药材加工厂建设项目资金合计170万元。

二、绩效目标完成情况分析  
 （一）资金投入情况分析

2021年收到项目资金156.4万元，到位率92％；；项目资金执行情况：2023年支付项目资金156.4万元；项目资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金，项目资金到位后，做到了专款专账专用。

1. 总体绩效目标完成情况分析

经一年培育，预计年产值2000万元。通过产业带动就业10人；为种植户提供药材种植数据，有利于农户规范化种植：为药农提供检验检测服务。

（三）绩效目标完成情况分析  
1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。已建设中药材检测实验室1个350平米。购买中药材检验检测配套设备33类（40件）

（2）质量指标。项目工程验收合格率100%。

（3）时效指标。截至2021年底，年度资金执行率92%

2.效益指标完成情况分析

经济效益指标。带动发展产业67户。

3.满意度指标完成情况分析

通过2021年园区中药材加工厂建设的实施，群众满意度为90%。

**三、绩效自评结果情况**

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.2分，评价结果为优。

**四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无

**五、其他需要说明的问题**

无

奉节县草堂镇人民政府

2022年1月5日