2022年农业产业强镇项目

支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达项目绩效目标情况。《《奉节县财政局关于下达2022年农业产业强镇项目资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕231号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2022年12月收到项目资金60万元，到位率20%；2023年项目资金执行情况：2022年支付项目资金60万元；项目资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金,项目资金到位后，做到了专款专账专用。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 完成冷藏设备、轨道设施、加工设施的建设任务，创新利益联结机制，带动相关村社脐橙种植农户增收。。

- （三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。冷藏库1000立方米，轨道运输5公里，加工生产线1套

（2）质量指标。验收合格率100%。

（3）时效指标。按时完工2022年12月30日前。

（4）成本指标。预算内300万元。

2.效益指标分析

（1）经济效益指标。年冷藏水果500吨以上；年加工水果100吨以上。

（2）社会效益指标。带动农户50户以上。

3.满意度指标分析。

服务对象满意度指标。群众满意度≥90%。

- 三、绩效自评结果情况

- 通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分95.8分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 无

五、其他需要说明的问题

无

草堂镇人民政府

2023年12月24日