**草堂镇欧营村饮水巩固工程支出**

**自评报告**

**一、绩效目标分解下达情况**

县财政下达项目绩效目标情况。《奉节县财政局关于下达2023年第二批衔接资金计划的通知》（奉节财农〔2022〕272号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

**二、绩效目标完成情况分析**

（一）资金投入情况分析。

项目资金到位情况：2023年6月收到项目资金25万元，到位率50％；2023年7月收到项目资金15万元，到位率80％，2023年12月收到项目资金9.36813万元，资金到位率98.74%；项目资金执行情况：2023年支付项目资金49.36813万元；项目资金管理情况：严格按照财务管理制度管理资金，项目资金到位后，做到了专款专账专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

全面完成建设任务，欧营村5社加盖饮水池200立方，32PE管400米，朱家湾至7社水源补充50PE管6000米，15社100立方水池，32管道100米，有效解决欧营村群众饮水。

（三）绩效目标完成情况分析。

1．产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。加盖饮水池200立方，32PE管400米，50PE管6000米，饮水池100立方米。

（2）质量指标。验收合格率100%。

（3）时效指标。完成及时率100％。

2.效益指标分析

（1）社会效益指标。受益人数52户208人。

（2）可持续影响指标。使用年限10年以上。

3.满意度指标

（6）满意度指标。满意度指标95%以上。

**三、绩效自评结果情况**

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分99.8分，评价结果为优。

**四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

无

**五、其他需要说明的问题**

无

奉节县草堂镇人民政府

2023年12月20日