**奉节县草堂镇桂兴村2023年人居环境整治以工代赈项目建设支出自评报告**

**（奉节县草堂镇人民政府）**

一、绩效目标分解下达情况

县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局在（奉节财农〔2023〕137号）文件中，下达资金预算时同步下达了绩效目标，我镇根据下达的绩效目标开展自评。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况

2023年9月15日奉节县草堂镇桂兴村2023年人居环境整治以工代赈项目收到项目资金270万元，共计到位270万元。

1. 项目资金执行情况

2023年12月11日支付项目资金67.5万元，2024年1月18日支付项目资金17万元。

1. 项目资金管理情况

奉节县草堂镇桂兴村2023年人居环境整治以工代赈项目共计支出资金84.5万元，其中包括：施工费用84.5万元。草堂镇严格规范资金申报、拨付、支出、收回等流程，项目资金管理情况良好。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

奉节县草堂镇桂兴村2023年人居环境整治以工代赈项目预算执行率31.3%，执行率偏低，其他绩效目标完成情况与预期一致。实施过程中，县发展与改革委员会、草堂镇人民政府、项目监理定期进行了督查检查，严格按照项目绩效目标申报的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标执行。项目建成后充分发挥了经济效益、社会效益、可持续影响等效益指标，群众满意度较高。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

数量指标：已按照项目建设内容完成完成房屋墙面、屋顶改造21000平方米，改建花池500平方，入户便道1000米；

质量指标：项目（工程）验收合格率达到100%；

时效指标：项目（工程）完成及时率达到100%；

成本指标：项目支出资金84.5万元，≤预期总投资270万元；

（2）效益情况

经济效益指标：项目建设采取以工代赈的方式，方便项目建设区域内及周边低收入群体参与务工，可达到带动农户人均增收≥1000元；

社会效益指标：可带动周边脱贫户、监测对象等其他低收入群体≥50人务工就业；

生态效益指标：无；

可持续影响指标：根据项目质检报告该项目使用年限预计在15年以上；

（3）满意度情况

对周边脱贫户、监测户就该项目建设进行满意度调查，满意度结果达100%，达到受益脱贫人口满意度≥95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分91分，评价结果为良好。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本项目总投资270万元，最终支出项目资金84.5万元，项目预算执行率31.3%，执行率偏低。主要原因是项目按时完工后，项目责任办公室提交拨款资料后，未及时与主管部门和财政局沟通，导致资金拨付较为缓慢。今后项目责任办公室在申报项目资金拨付后，要及时与主管部门和财政局沟通，时刻关注项目拨付进度，确保项目资金及时拨付到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对奉节县草堂镇桂兴村2023年人居环境整治以工代赈项目绩效自评，我镇初步认定该项目绩效完成情况良好，现将该项目绩效自评总结报告按照上级部门有关规定进行公开公示，接受群众监督。

草堂镇人民政府

2024年3月25日