奉节住建委发〔2020〕47号

奉节县住房和城乡建设委员会

关于下达2020年建卡贫困户等重点对象

农村危房改造计划的通知

有关乡镇人民政府，西部新区管委会：

为加快推进农村危房 “清零行动”，全面解决农村贫困群众基本住房安全，夯实住房保障基础，巩固脱贫攻坚成果，经对各乡镇上报数据进行核实，并送相关部门比对确认，现将2020年建卡贫困户等重点对象农村危房改造计划工作通知如下：

一、目标任务

本次下达2020年建卡贫困户、分散供养特困人员、低保户等三类重点对象农村危房改造计划指标73户（计划分配和改造名单具体详见附件），其中C级危房改造16户、D级危房改造57户，主要用于改造建卡贫困户等三类重点对象动态新增危房。

二、工作要求

1.各乡镇要压实危房改造主体责任，切实增强担当意识，建立健全镇村工作队三级抓改造机制，做细做实责任分工，落实一对一改造责任制，牢守时间节点，主动靠前服务，采取有力措施，抢抓施工进度，务必于6月底前验收搬迁入住。

2.各乡镇要按照 “户申请两评议两公示”要求，做好改造对象基本信息公示公开，接受社会监督；要严格执行“三到场”制度（即启动建设到场、过程监管到场、竣工验收到场），进一步加强房屋风貌管控，强化房屋质量安全监管，坚决杜绝质量安全问题。

3.主体完工后，各乡镇要及时跟进督促配套完善生产生活设施，确保达到入住标准。同步做好竣工验收工作，加大资金监管力度，规范补助资金管理和使用，全面实施补助资金拨付“一卡通”，做到“专户存储、专款专用”，严禁截留、挤占、挪用等形式变相使用危房改造资金。

三、注意事项

1.各乡镇要按照一户一档的要求，强化农户档案信息管理，逐户建立档案，确保验收一户、建档一户，并及时将农户纸质档案准确地录入《重庆市全国农村危房改造脱贫攻坚三年行动农户信息检索系统》。

2.各乡镇要严把竣工验收关，D级危房改造新建房屋建筑面积不超过80平方米（其中1人户不超过40平方米）且建新必须拆旧，C级危房修缮加固重点是消除安全隐患、适度改善使用功能，禁止简单粉刷、装饰等与安全无关的改造行为。对未按危房改造建筑标准实施的农户，下达整改通知书限期进行整改，整改不到位的，取消改造指标。

3.危房改造竣工后，各乡镇要做好房屋安全性认定工作，组织开展房屋安全等级鉴定，出具《农村危房改造备案书》和《农村房屋安全鉴定报告书》，并将此作为住房安全性认定的基本依据，一并组卷归档纳入农户纸质档案。同时对改造后的房屋要悬挂农村住房安全等级标识牌。

附件：1.奉节县2020年建卡贫困户等重点对象农村危房改造指标计划分配表

2.奉节县2020年建卡贫困户等重点对象农村危房改造名单

奉节县住房和城乡建设委员会

2020年4月2日

| 附件1 奉节县2020年建卡贫困户等重点对象农村危房改造指标 计划分配表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | C级危房改造 | D级危房改造 | 合计户数 | 备注 |
| 1 | 安坪镇 | 0 | 3 | 3 |  |
| 2 | 白帝镇 | 2 | 2 | 4 |  |
| 3 | 草堂镇 | 2 | 6 | 8 |  |
| 4 | 汾河镇 | 1 | 1 | 2 |  |
| 5 | 公平镇 | 2 | 5 | 7 |  |
| 6 | 鹤峰乡 | 0 | 1 | 1 |  |
| 7 | 红土乡 | 2 | 1 | 3 |  |
| 8 | 甲高镇 | 2 | 3 | 5 |  |
| 9 | 康乐镇 | 0 | 3 | 3 |  |
| 10 | 康坪乡 | 0 | 2 | 2 |  |
| 11 | 龙桥土家族乡 | 0 | 2 | 2 |  |
| 12 | 青莲镇 | 0 | 7 | 7 |  |
| 13 | 青龙镇 | 0 | 1 | 1 |  |
| 14 | 石岗乡 | 1 | 2 | 3 |  |
| 15 | 吐祥镇 | 0 | 1 | 1 |  |
| 16 | 五马镇 | 2 | 6 | 8 |  |
| 17 | 西部新区管委会 | 0 | 1 | 1 |  |
| 18 | 兴隆镇 | 2 | 2 | 4 |  |
| 19 | 永乐镇 | 0 | 2 | 2 |  |
| 20 | 朱衣镇 | 0 | 6 | 6 |  |
| 合计 |  | 16 | 57 | 73 |  |

| 附件2 奉节县2020年建档立卡贫困户等重点对象农村危房花名册 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇（街道） | 村（居委） | 组（社） | 户主姓名 | 贫困类型 | 申报改造方式 | 备注 |
| 1 | 安坪镇 | 天鹅村 |  | 谢安菊 | 建档立卡贫困户 | D级危房改造 |  |
| 2 | 安坪镇 | 望江村 | 4组 | 熊宣朋 | 农村分散供养特困人员 | D级危房改造 |  |
| 3 | 安坪镇 | 天鹅村 | 2组 | 谭阳钱 | 农村分散供养特困人员 | D级危房改造 |  |
| 4 | 白帝镇 | 香山村 |  | 王德友 | 建档立卡贫困户 | C级危房改造 |  |
| 5 | 白帝镇 | 香山村 |  | 李国 | 建档立卡贫困户 | D级危房改造 |  |
| 6 | 白帝镇 | 香山村 |  | 杨兴东 | 建档立卡贫困户 | D级危房改造 |  |
| 7 | 白帝镇 | 前进村 | 2组 | 王永琼 | 低保户 | C级危房改造 |  |
| 8 | 草堂镇 | 竹坪村 |  | 肖国均 | 建档立卡贫困户 | D级危房改造 |  |
| 9 | 草堂镇 | 龙关村 |  | 杨兴平 | 建档立卡贫困户 | C级危房改造 |  |
| 10 | 草堂镇 | 桂兴村 | 14组 | 朱达奉 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 11 | 草堂镇 | 桂兴村 | 17组 | 姚元安 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 12 | 草堂镇 | 林政村 | 2组 | 周家松 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 13 | 草堂镇 | 林政村 | 3组 | 周光东 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 14 | 草堂镇 | 林政村 | 2组 | 陈勋林 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 15 | 草堂镇 | 欧英村 | 21组 | 蔡仕孝 | 低保户 | C级危房改造 |  |
| 16 | 汾河镇 | 水洞村 |  | 杨龙斌 | 建档立卡贫困户 | C级危房改造 |  |
| 17 | 汾河镇 | 东溪村 |  | 冉余雪 | 建档立卡贫困户 | D级危房改造 |  |
| 18 | 公平镇 | 太山村 |  | 李杰宣 | 建档立卡贫困户 | C级危房改造 |  |
| 19 | 公平镇 | 公平社区 |  | 邓亦凤 | 建档立卡贫困户 | C级危房改造 |  |
| 20 | 公平镇 | 同心村 | 2组 | 潘大林 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 21 | 公平镇 | 同心村 | 18组 | 陈明生 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 22 | 公平镇 | 万民村 | 11组 | 徐作明 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 23 | 公平镇 | 万民村 | 1组 | 王里清 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 24 | 公平镇 | 大田村 | 2组 | 刘道福 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 25 | 鹤峰乡 | 招峰村 | 7组 | 王绍定 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 26 | 红土乡 | 九台村 |  | 邹宗轩 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 27 | 红土乡 | 九台村 |  | 赖国祥 | 低保户 | C级危房改造 |  |
| 28 | 红土乡 | 太阳村 |  | 史克润 | 建档立卡贫困户 | C级危房改造 |  |
| 29 | 甲高镇 | 安家村 |  | 王守成 | 建档立卡贫困户 | C级危房改造 |  |
| 30 | 甲高镇 | 安家村 |  | 李兴萍 | 建档立卡贫困户 | C级危房改造 |  |
| 31 | 甲高镇 | 红龙村 |  | 钱金会 | 建档立卡贫困户 | D级危房改造 |  |
| 32 | 甲高镇 | 摩天村 | 1组 | 高德全 | 农村分散供养特困人员 | D级危房改造 |  |
| 33 | 甲高镇 | 三湾村 | 1组 | 王治飞 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 34 | 康乐镇 | 驸马村 | 4组 | 向启堂 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 35 | 康乐镇 | 驸马村 | 1组 | 赵静 | 农村分散供养特困人员 | D级危房改造 |  |
| 36 | 康乐镇 | 河水村 | 2组 | 丁先成 | 农村分散供养特困人员 | D级危房改造 |  |
| 37 | 康坪乡 | 小湾村 |  | 何训术 | 建档立卡贫困户 | D级危房改造 |  |
| 38 | 康坪乡 | 小湾村 |  | 刘修春 | 建档立卡贫困户 | D级危房改造 |  |
| 39 | 龙桥土家族乡 | 阳坝村 | 14组 | 王绪平 | 农村分散供养特困人员 | D级危房改造 |  |
| 40 | 龙桥土家族乡 | 阳坝村 | 14组 | 潘祥松 | 农村分散供养特困人员 | D级危房改造 |  |
| 41 | 青莲镇 | 红园村 | 3组 | 李小清 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 42 | 青莲镇 | 建农村 | 1组 | 卢永祥 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 43 | 青莲镇 | 金千村 | 5组 | 张家元 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 44 | 青莲镇 | 金千村 | 5组 | 肖中均 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 45 | 青莲镇 | 龙王庙 | 3组 | 革兴明 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 46 | 青莲镇 | 紫霞村 | 2组 | 杜自兵 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 47 | 青莲镇 | 金千村 | 3组 | 周厚晓 | 农村分散供养特困人员 | D级危房改造 |  |
| 48 | 青龙镇 | 上庄村 | 4组 | 黄治全 | 农村分散供养特困人员 | D级危房改造 |  |
| 49 | 石岗乡 | 明水村 |  | 颜兴祝 | 建档立卡贫困户 | C级危房改造 |  |
| 50 | 石岗乡 | 民寨村 | 7组 | 胡保权 | 农村分散供养特困人员 | D级危房改造 |  |
| 51 | 石岗乡 | 罗汉村 | 4组 | 黎志兵 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 52 | 吐祥镇 | 纸坊村 | 5组 | 钱良杰 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 53 | 五马镇 | 樟木村 |  | 熊道海 | 建档立卡贫困户 | D级危房改造 |  |
| 54 | 五马镇 | 杨坪村 |  | 朱贵成 | 建档立卡贫困户 | D级危房改造 |  |
| 55 | 五马镇 | 杨坪村 |  | 曹启国 | 建档立卡贫困户 | C级危房改造 |  |
| 56 | 五马镇 | 大木村 |  | 曾兰山 | 建档立卡贫困户 | C级危房改造 |  |
| 57 | 五马镇 | 竹林村 |  | 翁永清 | 建档立卡贫困户 | D级危房改造 |  |
| 58 | 五马镇 | 竹林村 |  | 李华宣 | 建档立卡贫困户 | D级危房改造 |  |
| 59 | 五马镇 | 陈营村 | 7组 | 罗贤忠 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 60 | 五马镇 | 杨坪村 | 3组 | 曹启平 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 61 | 西部新区管委会 | 清水社区 |  | 匡永平 | 建档立卡贫困户 | D级危房改造 |  |
| 62 | 兴隆镇 | 友谊村 |  | 沈如东 | 建档立卡贫困户 | C级危房改造 |  |
| 63 | 兴隆镇 | 安淌村 | 3组 | 袁光青 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 64 | 兴隆镇 | 安淌村 | 3组 | 吴明书 | 低保户 | C级危房改造 |  |
| 65 | 兴隆镇 | 杨店村 | 5组 | 姚常军 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 66 | 永乐镇 | 酒溜村 |  | 饶洪银 | 建档立卡贫困户 | D级危房改造 |  |
| 67 | 永乐镇 | 永乐村 | 6组 | 李仁忠 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 68 | 朱衣镇 | 油沙村 | 1组 | 敖祖佑 | 农村分散供养特困人员 | D级危房改造 |  |
| 69 | 朱衣镇 | 狮子村 | 5组 | 姜传卫 | 农村分散供养特困人员 | D级危房改造 |  |
| 70 | 朱衣镇 | 狮子村 | 7组 | 陈恢英 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 71 | 朱衣镇 | 仙女村 | 8组 | 杨玉林 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 72 | 朱衣镇 | 三江村 | 1组 | 李盛发 | 低保户 | D级危房改造 |  |
| 73 | 朱衣镇 | 三江村 | 4组 | 何贤发 | 农村分散供养特困人员 | D级危房改造 |  |

=

抄送：县财政局

奉节县住房和城乡建设委员会办公室           2020年4月2日印发