奉节县平安乡水毁恢复重建工程支出自评报告

一、绩效目标分解下达情况

- 县财政下达项目绩效目标情况。根据《奉节县财政局关于下达深度贫困乡镇脱贫攻坚交通专项资金预算的通知》（奉节财建〔2021〕111号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1.项目资金拨付到位及时，已到位资金30.6813万元。

2.项目资金执行30.6813万元，执行率100%。

3.我乡项目资金管理严格执行财政预算，不挤占挪用，及时公示公开项目建设情况。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

已拨付到位资金30.6813万元，完成奉节县平安乡水毁恢复重建工程，和平、咏梧、桃树、向子、茨竹、射淌村水毁恢复重建工程，清理塌方：土方开挖2067m³、石方开挖2490m³，修建M7.5浆砌片石挡墙205.28m³和混凝土挡墙580m³。受益建档立卡贫困人口满意度达到98%。

- （三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：修建M7.5浆砌片石挡墙205.28m³和混凝土挡墙580m³。

（2）质量指标：项目验收合格率100%。

（3）时效指标：项目完成及时率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益：有效保障群众出行，改善650户群众生产运输、出行。有效保障辖区交通畅通。

3.满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度达到98%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

奉节县平安乡人民政府

2024年1月30号