**奉节县平安乡人民政府**

**关于平安乡政府办公用房维修支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

根据奉节县财政局关于下达2023年基层政权建设项目计划和资金预算的通知奉节财农〔2023〕37号，县财政拨付平安乡平安乡政府办公用房维修总额共计25万元，在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

平安乡平安乡政府办公用房维修总额25万元全额到位，全部调入平安乡财政办，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

平安乡平安乡政府办公用房维修执行数25万元，执行率100%，主要维修办公屋顶防水325平方米，办公楼门头整修，办公用房内墙整修900平方米，办公用房外墙整修1580平方米，更换水管850米。

3.项目资金管理情况分析。

2023年度，平安乡严格按照县级标准，严格按照有关规定管理和使用资金，认真做好资金监管工作，确保专款专用，切实提高资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年，平安乡按照过“紧日子”要求，切实抓好基本民生，保基层运转，完成年初设定绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。内外墙整修2480平方米，水管更换850米，屋顶防水维修325平方米。

1. 质量指标。质量合格率100%。
2. 时效指标。按时完工率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标。有效保障政府运行。

（2）可持续影响指标。可持续年份≥6年。

3.满意度指标完成情况分析。

2023年的实施，受益对象满意度为95%。

三、绩效自评结果情况

通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度工作经费的实施，没有偏离绩效目标。

五、其他需要说明的问题

此项目中无其他需要说明的问题。

奉节县平安乡人民政府

2024年1月30日