奉节府办发〔2019〕20号

奉节县人民政府办公室关于

印发奉节县道路交通安全隐患治理方案的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府有关部门，有关单位：

《奉节县道路交通安全隐患治理方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

奉节县人民政府办公室

2019年3月11日

奉节县道路交通安全隐患治理方案

为提升公路服务能力，预防和减少道路交通事故，创造安全、畅通的道路交通环境，确保全县道路交通安全隐患治理工作落到实处，根据《县长办公会暨部门联席会议专题会议纪要》（奉节府纪〔2018〕55号）精神，结合实际，制定本方案。

一、治理原则

按照“先急后缓、技术可行、经济可能、通客道路先行”的原则，明确治理措施和治理计划，确保有力、有序、有效地完成安全隐患治理。

二、治理重点

（一）陡崖、深沟路段和高填方、高挡墙路段（陡崖、深沟深度和填方、挡墙高度国省县道大于或等于4米，乡村道大于或等于6米）；路侧距离路肩边缘3米内有江河、沟渠等危险路段，无任何安全防护设施，或有防护护栏，但防护高度不足等情况。（按照《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2006）、《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）、公路交通安全设施设计细则（JTG/T D81-2017）规范要求，护栏从路面到护栏顶部的高度宜为70-100cm）。

（二）道路存在影响行车安全的因素，如道路视距不良、道路开口设置不当、路面抗滑能力不足等情况。

（三）干线公路和校园周边路段按规定应设置限速、减速让行、急弯、陡坡、连续弯道、道路沉降、长下坡、路口、村庄、学校等安全标识而未设置或设置错误的情况。

（四）桥梁隧道安防设施不全、防护栏高度不足、路缘石高度不符合规范或宽路窄桥严重影响车辆行人通行等情况。

三、排查情况

经排查，全县通行客运公路安全防护栏已全覆盖。干线公路和校园周边路段存在安全隐患140处，其中缺失标志标牌103块、安全护栏缺失或损坏2598米、未安装或损坏减速带406米、视距不良36处，乡村公路因水毁损坏的护栏8058米。梅溪河大桥路缘石栏杆高度不够、长江大桥桥面铺装损毁严重、曙光桥宽路窄桥；祖师殿隧道、七棵树隧道为裸洞，经鉴定为四类隧道，存在严重安全隐患。因交通三年行动计划农村公路建设力度加大，目前全县农村公路还有500余公里危险路段未安装安全防护栏。

四、治理步骤

（一）第一阶段（2019年3月至2019年6月）。

校园周边路段安装减速带406米，学生出入标志以及急弯路段转弯标志标牌补缺和更换标志标牌103块，普通干线公路、旅游道路、重要县乡道等护栏补缺和新装2589米，视距不良路段安装广角镜36面，更换乡村公路因水毁损坏的护栏8058米。

（二）第二阶段（长期）。

梅溪河大桥整治路缘石高度和支座防腐涂装，长江大桥桥面铺装，曙光桥加宽；祖师殿隧道、七棵树隧道消除裸洞；农村公路危险路段500余公里安全防护工程将按市级计划逐年实施。

五、工作要求

（一）加强组织领导。成立以县政府分管领导为组长，县交通局、县公安交巡警大队、县公路养护中心、县路政大队、县运管所、县交管所及各乡镇主要负责人为成员的领导小组。领导小组下设办公室在县交通局，负责协调沟通及项目实施，确保整治工作扎实有效开展。

（二）加强排查整治。要按照“到位，见底，不留死角，不留盲区”的要求，对公路开展拉网式滚动排查，对排查出的隐患能及时治理的，制定科学的整治方案并及时整改到位；不能及时治理的，要立即设置安全警示标志，落实避险措施，加强现场管控。要建立完善安全隐患台账，确保发现一处、治理一处、销号一处、安全一处。

（三）加强资金筹措。加强与上级对口部门的联系沟通，争取更多项目列入上级规划，并及时捕捉专项资金信息，争取专项资金补助。

（四）加强宣传引导。坚持宣传工作制度化，宣传形式多样化，宣传内容系统化，宣传教育广泛化。加强对运输企业驾驶人员、群众、中小学生等人群的教育引导，确保交通安全宣传具有针对性、实效性，切实增强全民交通安全意识。

（五）加强督促检查。为确保专项行动有序高效开展，在整治期间，县政府办公室将不定期开展明察暗访，对因工作不扎实、措施不落实、监督不到位、整改不尽责的单位负责人进行严肃问责。同时安全隐患排查治理进度每月25日前上报，联系人：谭建军，联系电话：18223760115，邮箱：549109821@qq.com。

附件：1．分阶段安全隐患整治明细表

2．奉节县道路交通安全隐患排查治理情况表

附件1

分阶段安全隐患整治明细表

第一阶段（3-6月）安全隐患整治明细表

| 序号 | 学校名称或位置及桩号 | 整治类型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长庙路8.7公里 | 安装长下坡标志牌 | 块 | 1 |  |
| 2 | 长庙路5.7公里 | 安装急弯标志牌 | 块 | 1 |  |
| 3 | 长庙路2.8公里后沟河桥 | 安装路口标志牌 | 块 | 1 |  |
| 4 | S105省道590KM+100M | 安装急弯标志牌 | 块 | 2 |  |
| 5 | S105省道576KM+700M | 安装急弯标志牌 | 块 | 2 |  |
| 6 | S105省道568KM+590M | 安装连续急弯标志牌 | 块 | 2 |  |
| 7 | 奉黄路双碾村岔路口 | 安装警示标志牌 | 块 | 1 |  |
| 8 | S201省道131KM+700M | 安装急弯标志牌 | 块 | 1 |  |
| 9 | S201省道130KM+600M | 安装急弯标志牌 | 块 | 1 |  |
| 10 | S201省道130KM | 安装急弯标志牌 | 块 | 1 |  |
| 11 | S201省道129KM | 安装急弯标志牌 | 块 | 1 |  |
| 12 | S402省道7KM+600M | 安装路口标志牌 | 块 | 1 |  |
| 13 | 曲龙小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 1 |  |
| 14 | 白帝小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 15 | 草堂中学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 16 | 石马中学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 17 | 草堂小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 1 |  |
| 18 | 汾河小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 4 |  |
| 19 | 青莲小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 20 | 长龙中学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 21 | 青莲中学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 1 |  |
| 22 | 石岗小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 23 | 金凤小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 24 | 甲高小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 25 | 上坝中学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 3 |  |
| 26 | 荆竹小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 27 | 龙泉初中 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 3 |  |
| 28 | 兴隆小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 29 | 夔门高中 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 4 |  |
| 30 | 竹园二小 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 3 |  |
| 31 | 竹园一小 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 32 | 竹园幼儿园 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 3 |  |
| 33 | 龙桥小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 34 | 安坪小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 4 |  |
| 35 | 红土小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 36 | 公平小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 37 | 白蜡小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 38 | 阳合小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 39 | 梅魁小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 40 | 新民中学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 41 | 长鹏初中 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 1 |  |
| 42 | 五马小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 43 | 长安土家族中学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 44 | 丰收小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 45 | 三江小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 46 | 砚瓦小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 47 | 黄井小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 48 | 平安小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 49 | 梅子小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 50 | 平安文昌村小 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 51 | 和平小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 52 | 大树小学 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 53 | 荆竹小学回龙校点 | 需增加学生出入标志牌 | 块 | 2 |  |
| 小计 |  |  | 块 | 103 |  |
| 1 | S402省道98KM+100M至300米 | 需新安装减速带 | 米 | 4 |  |
| 2 | S402省道15KM+100M | 需新安装减速带 | 米 | 4 |  |
| 3 | 白帝小学 | 需新安装减速带 | 米 | 21 |  |
| 4 | 草堂中学 | 需新安装减速带 | 米 | 21 |  |
| 5 | 石马中学 | 需新安装减速带 | 米 | 16 |  |
| 6 | 汾河小学 | 需新安装减速带 | 米 | 24 |  |
| 7 | 青莲小学 | 需新安装减速带 | 米 | 10 |  |
| 8 | 青莲中学 | 需新安装减速带 | 米 | 10 |  |
| 9 | 金凤小学 | 需新安装减速带 | 米 | 10 |  |
| 10 | 上坝中学 | 需新安装减速带 | 米 | 10 |  |
| 11 | 荆竹小学 | 需新安装减速带 | 米 | 32 |  |
| 12 | 兴隆小学 | 需新安装减速带 | 米 | 40 |  |
| 13 | 红土小学 | 需新安装减速带 | 米 | 16 |  |
| 14 | 公平小学 | 需新安装减速带 | 米 | 10 |  |
| 15 | 阳合小学 | 需新安装减速带 | 米 | 10 |  |
| 16 | 梅魁小学 | 需新安装减速带 | 米 | 12 |  |
| 17 | 新民中学 | 需新安装减速带 | 米 | 14 |  |
| 18 | 长鹏初中 | 需新安装减速带 | 米 | 7 |  |
| 19 | 长安土家族中学 | 需新安装减速带 | 米 | 32 |  |
| 20 | 三江小学 | 需新安装减速带 | 米 | 14 |  |
| 21 | 砚瓦小学 | 需新安装减速带 | 米 | 21 |  |
| 22 | 平安小学 | 需新安装减速带 | 米 | 10 |  |
| 23 | 平安文昌村小 | 需新安装减速带 | 米 | 10 |  |
| 24 | 大树小学 | 需新安装减速带 | 米 | 16 |  |
| 25 | 荆竹小学回龙校点 | 需新安装减速带 | 米 | 32 |  |
| 小计 |  |  | 米 | 406 |  |
| 1 | 竹园镇殡仪馆急弯 | 需新安护栏40米 | 公里 | 0.040 |  |
| 2 | 长庙路2.8公里后沟河桥 | 需新安护栏20米 | 公里 | 0.020 |  |
| 3 | S402省道86KM+50M | 需新安护栏30米 | 公里 | 0.030 |  |
| 4 | S402省道86KM+600M至700M | 需新安护栏50米 | 公里 | 0.050 |  |
| 5 | S402省道85KM+250M至400M | 需新安护栏30米 | 公里 | 0.030 |  |
| 6 | S402省道84KM+800M | 需新安护栏50米 | 公里 | 0.050 |  |
| 7 | S402省道88KM（0至150M） | 需新安护栏50米 | 公里 | 0.050 |  |
| 8 | S402省道68KM | 需新安护栏20米 | 公里 | 0.020 |  |
| 9 | S402省道98KM+100M至300米 | 需新安护栏100米 | 公里 | 0.100 |  |
| 10 | S402省道98KM | 需新安护栏40米 | 公里 | 0.040 |  |
| 11 | S402省道102KM+700M至800米 | 需新安护栏50米 | 公里 | 0.050 |  |
| 12 | S402省道102KM+100米 | 需新安护栏30米 | 公里 | 0.030 |  |
| 13 | S402省道94KM+100米至200米 | 需新安护栏30米 | 公里 | 0.030 |  |
| 14 | S402省道93KM+350米至400米 | 需新安护栏20米 | 公里 | 0.020 |  |
| 15 | S402省道75KM | 需新安护栏50米 | 公里 | 0.050 |  |
| 16 | S402省道59KM+900M | 需新安护栏50米 | 公里 | 0.050 |  |
| 17 | S402省道79KM+500M | 需新安护栏20米 | 公里 | 0.020 |  |
| 18 | S402省道21KM+300M | 需新安护栏30米 | 公里 | 0.030 |  |
| 19 | S402省道23KM+900M | 需新安护栏20米 | 公里 | 0.020 |  |
| 20 | S402省道24KM+900M-25KM+100M | 需新安护栏20米 | 公里 | 0.020 |  |
| 21 | S105省道615KM+900M | 需新安护栏60米 | 公里 | 0.060 |  |
| 22 | S105省道612KM+600M | 需新安护栏60米 | 公里 | 0.060 |  |
| 23 | S105省道612KM+300M | 需新安护栏60米 | 公里 | 0.060 |  |
| 24 | S105省道606KM+500M--700M | 需新安护栏200米 | 公里 | 0.200 |  |
| 25 | S105省道605KM+100M--500M | 需新安护栏200米 | 公里 | 0.200 |  |
| 26 | S105省道594KM+700M | 需新安护栏120米 | 公里 | 0.120 |  |
| 27 | S105省道587KM+200M | 需新安护栏50米 | 公里 | 0.050 |  |
| 28 | S105省道585KM+600M | 需新安护栏30米 | 公里 | 0.030 |  |
| 29 | S105省道582KM+800M | 需新安护栏20米 | 公里 | 0.020 |  |
| 30 | S105省道581KM+100M | 需新安护栏20米 | 公里 | 0.020 |  |
| 31 | S105省道580KM+470M | 需新安护栏8米 | 公里 | 0.008 |  |
| 32 | S105省道甲高殡仪馆门口 | 需新安护栏60米 | 公里 | 0.060 |  |
| 33 | S105省道571KM | 需新安护栏50米 | 公里 | 0.050 |  |
| 34 | S105省道572KM+800M | 需新安护栏12米 | 公里 | 0.012 |  |
| 35 | S105省道568KM+230M | 需新安护栏30米 | 公里 | 0.030 |  |
| 36 | S105省道567KM+950M | 需新安护栏16米 | 公里 | 0.016 |  |
| 37 | S105省道567KM+650M | 需新安护栏4米 | 公里 | 0.004 |  |
| 38 | S105省道560KM+850M | 需新安护栏30米 | 公里 | 0.030 |  |
| 39 | S105省道559KM+600M | 需新安护栏60米 | 公里 | 0.060 |  |
| 40 | S105省道556KM+260M | 需新安护栏30米 | 公里 | 0.030 |  |
| 41 | S105省道553KM+800M | 需新安护栏80米 | 公里 | 0.080 |  |
| 42 | 岩草路五星村一组 | 需新安护栏270米 | 公里 | 0.270 |  |
| 43 | 岩草路五星村一组周国生门前路段 | 需新安护栏150米 | 公里 | 0.150 |  |
| 44 | 岩草路五星村 | 需新安护栏228米 | 公里 | 0.228 |  |
| 小计 |  |  | 公里 | 2.598 |  |
| 1 | S201省道131KM+700M | 需新安装广角镜 | 面 | 1 |  |
| 2 | S201省道130KM+600M | 需新安装广角镜 | 面 | 1 |  |
| 3 | S201省道130KM | 需新安装广角镜 | 面 | 1 |  |
| 4 | S201省道129KM白水池三叉路口 | 需新安装广角镜 | 面 | 1 |  |
| 5 | 青莲中学 | 需新安装广角镜 | 面 | 1 |  |
| 6 | S402省道17K+300M | 需新安装广角镜 | 面 | 1 |  |
| 7 | S402省道92K+100M | 需新安装广角镜 | 面 | 1 |  |
| 8 | S402省道93K+600M | 需新安装广角镜 | 面 | 1 |  |
| 9 | S402省道96K+400M | 需新安装广角镜 | 面 | 1 |  |
| 10 | S402省道101K+300M | 需新安装广角镜 | 面 | 1 |  |
| 11 | S402省道103K+700M | 需新安装广角镜 | 面 | 1 |  |
| 12 | S402省道613K+700M | 需新安装广角镜 | 面 | 1 |  |
| 13 | 旅游环线 | 需新安装广角镜 | 面 | 6 |  |
| 14 | 重要县乡道 | 需新安装广角镜 | 面 | 10 |  |
| 15 | 三峡之巅景区公路 | 需新安装广角镜 | 面 | 5 |  |
| 16 | 溪奉路竹园水泥厂 | 需新安装广角镜 | 面 | 2 |  |
| 17 | 燕子岩段 | 需新安装广角镜 | 面 | 1 |  |
| 小计 |  |  | 面 | 36 |  |
| 1 | 长安乡 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.856 |  |
| 2 | 云雾乡 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.200 |  |
| 3 | 青龙镇 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.300 |  |
| 4 | 甲高 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.160 |  |
| 5 | 康坪 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.100 |  |
| 6 | 红土乡 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.480 |  |
| 7 | 青莲镇 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.900 |  |
| 8 | 竹园镇 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.500 |  |
| 9 | 岩弯乡 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.150 |  |
| 10 | 草堂镇 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.200 |  |
| 11 | 五马镇 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.080 |  |
| 12 | 兴隆镇 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.100 |  |
| 13 | 太和乡 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.400 |  |
| 14 | 吐祥镇 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.700 |  |
| 15 | 羊市镇 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.040 |  |
| 16 | 朱衣镇 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.310 |  |
| 17 | 石岗乡 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 1.152 |  |
| 18 | 平安乡 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.600 |  |
| 19 | 大树镇 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.180 |  |
| 20 | 白帝镇 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.400 |  |
| 21 | 永乐镇 | 水毁安全护栏更换 | 公里 | 0.250 |  |
| 小计 |  |  |  | 8.058 |  |

| 第二阶段（长期）安全隐患整治明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称或位置 | 整治类型 | 备注 |
| 1 | 梅溪河大桥 | 整治路缘石高度，支座防腐涂装 |  |
| 2 | 夔门长江大桥 | 桥面沥青混凝土铺装 |  |
| 3 | 曙光桥 | 宽路窄桥，进行桥梁加宽 |  |
| 4 | 祖师殿隧道 | 消除裸洞 |  |
| 5 | 七棵树隧道 | 消除裸洞 |  |
| 6 | 农村公路危险路段500余公里未安装安全护栏 | 安装安全防护栏 |  |

附件2

奉节县道路交通安全隐患排查治理情况表

| 序号 | 线路名称 | 隐患排查情况 | 整治进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 说明：每月25日前上报至谭建军，联系电话：18223760115，邮箱：549109821@qq.com。 |  |  |  |  |

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，

县法院，县检察院，县人武部。

奉节县人民政府办公室                    2019年3月11日印发